ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СПАССК-ДАЛЬНИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » апреля 2014 г.        г. Спасск-Дальний, Приморского края                       № 38

Об утверждении Положения о порядке

разработки, утверждения и контроля

реализации  инвестиционных  программ

организаций коммунального комплекса

по строительству,  реконструкции и (или)

модернизации объектов, используемых

для утилизации, обезвреживания и

захоронения твердых бытовых отходов

на территории городского округа

Спасск-Дальний

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Уставом городского округа Спасск-Дальний, Дума городского округа Спасск-Дальний

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов на территории городского округа Спасск-Дальний (прилагается).

2. Признать утратившим силу решения Думы городского округа Спасск-Дальний:

- от 28 сентября 2010 г. № 121 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования и утверждения  инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний»;

- от 28 сентября 2010 г. № 122 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга и осуществления контроля выполнения инвестиционных программ организациями коммунального комплекса городского округа Спасск-Дальний»;

- от 30 ноября 2010 г. № 145 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения мониторинга и осуществления контроля выполнения инвестиционных программ организациями коммунального комплекса городского округа Спасск-Дальний».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского

округа Спасск-Дальний                                                                          В. Ф. Шумский

|  | УТВЕРЖДЕНО решением Думы городского округа Спасск-Дальний от « 29 » апреля 2014 г. № 38 |
| --- | --- |

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке разработки, утверждения и контроля реализации

инвестиционных программ организаций коммунального

комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и

захоронения  твердых бытовых отходов на территории

городского округа Спасск-Дальний

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке разработки, утверждения и контроля реализации  инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов на территории городского округа Спасск-Дальний разработано на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях реализации мероприятий в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории городского округа Спасск-Дальний (далее - городского округа).

Задачи инвестиционной программы формируются на основании условий, определенных техническим заданием на разработку инвестиционной программы, утверждаемым главой Администрации городского округа Спасск-Дальний (далее - техническое задание).

1.2. Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов.

1.3. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании технического задания, разрабатываемого   в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний (далее - программа комплексного развития).

1.4. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся организацией коммунального комплекса.

2. Содержание, структура и мероприятия  инвестиционной программы

2.1. Содержание и структура инвестиционной программы определяется техническим заданием на ее разработку. Инвестиционная программа состоит из описательной, табличной и графической частей (примерная форма в приложении                 № 1).

2.2. Инвестиционная программа включает:

- паспорт инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

-  цели и задачи инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов;

- план технических мероприятий, направленных на возведение производственных или имущественных элементов объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов, и мероприятий по их модернизации, направленных на улучшение технических и экономических характеристик;

- программные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса;

- объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

- план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

- иные сведения.

2.3. Цели и задачи необходимо представлять в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

2.4. С целью выявления основных проблем в функционировании объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, необходимо проводить анализ состояния данных  объектов. Анализ проводится по индикаторам, которые определены в качестве целевых показателей при подготовке технического задания.

2.5. Индикаторы формируются таким образом, чтобы отражались потребности городского округа в услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. В перечень индикаторов, определяемых техническим заданием, входят:

- качество производимых товаров (оказываемых услуг) организации коммунального комплекса;

- надежность снабжения потребителей товарами (услугами);

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- обеспечение инженерно-экологических требований.

2.6. Анализ состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, проводится в динамике за последние три года, а также в сравнении с аналогичными организациями коммунального комплекса, находящимися на территории Приморского края.

2.7. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, формируются с учетом обеспечения достижения целевых индикаторов, определенных в техническом задании.

2.8. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов включают:

- увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;

- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на единицу услуг;           - снижение непроизводительных потерь ресурсов;

- повышение долговечности работы основного оборудования;

- улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы;

- автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов;

- другие мероприятия, направленные на улучшение функционирования объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, а также деятельности организации коммунального комплекса.

2.9. В инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные другими инвестиционными или производственными программами организаций коммунального комплекса без соответствующего внесения изменений в утвержденные программы.

2.10. Из совокупности разработанных мероприятий в соответствии с техническим заданием формируется инвестиционная программа по предлагаемой форме согласно  приложению к данному Положению.

3. Источники финансирования и сроки разработки

инвестиционных программ

3.1.  Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

1) собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе:

- прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование мероприятий инвестиционной программы);

2) амортизационные отчисления;

3) привлеченные средства:

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

3.2. В инвестиционной программе необходимо приводить распределение финансовых потребностей по возможным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

3.3. Сроки разработки инвестиционной программы, а также перечень и сроки разработки дополнительных документов к программе определяются в соответствии с техническим заданием.

3.4. Инвестиционная программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

4. Порядок согласования и утверждения  инвестиционных программ

4.1.  Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные техническим заданием, направляются организацией коммунального комплекса в Администрацию городского округа для рассмотрения комиссией по формированию надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры  на территории городского округа Спасск-Дальний (далее - Комиссия) при участии специалистов Администрации городского округа  в срок, установленный техническим заданием.

4.2. Соответствие проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и обоснованность расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей  проверяется Комиссией и специалистами Администрации городского округа в течение десяти рабочих дней.

4.3. В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку  Комиссия вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

4.4. При признании Комиссией необоснованным проект инвестиционной программы, организация коммунального комплекса в течение 30 календарных дней осуществляет доработку инвестиционной программы в соответствии с замечаниями. После доработки организация коммунального комплекса направляет откорректированный проект инвестиционной программы с необходимыми  дополнительными материалами, соответствующими техническому заданию, с изменениями (если они внесены)  в письменном виде на рассмотрение Комиссии.

4.5. При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей Комиссия подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавки к тарифам на услуги организации коммунального комплекса.

4.6.  Проект разработанной инвестиционной программы и иных документов, представленных организацией коммунального комплекса, рассматривается Комиссией и специалистами Администрации городского округа в течение 30 календарных дней.

4.7. Комиссия при участии специалистов Администрации городского округа, на основании предоставленных организацией коммунального комплекса материалов проверяет:

- соответствие инвестиционной программы требованиям законодательства Российской Федерации;

- соответствие мероприятий инвестиционной программы целям, задачам и условиям технического задания на разработку инвестиционной программы;

- обоснованность расчета финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации мероприятий,  указанных в инвестиционной программе;

- соответствие указанных мероприятий нормам, правилам и стандартам деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, отраслевым нормам, правилам и стандартам и проектно-сметной документации;

- соответствие рассчитанных организацией коммунального комплекса надбавок к тарифам финансовым потребностям, необходимым для реализации инвестиционной программы.

4.8. При несоответствии рассчитанных надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса или тарифов на подключение финансовым потребностям данной организации, необходимым для реализации инвестиционной программы, Комиссия вправе самостоятельно произвести перерасчет тарифов и надбавок.

4.9. Комиссия при участии специалистов Администрации городского округа  проводит также анализ доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

4.10. При вынесении решения о недоступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса Комиссия может:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

4.11. При вынесении Думой городского округа решений о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса и соответствии проекта инвестиционной программы техническому заданию Комиссия  направляет  в Департамент по тарифам Приморского края для вынесения заключения на инвестиционную  программу:

- проект инвестиционной программы с представленными организацией коммунального комплекса расчетами (в том числе по итогам устранения замечаний);

- решение Думы городского округа о соответствии проекта инвестиционной программы техническому заданию;

- решение Думы городского округа о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса.

4.12. После получения заключения Департамента по тарифам Приморского края Дума городского округа рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

4.13. После утверждения инвестиционной программы, установления надбавок к тарифам Администрация городского округа заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях развития объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации. В договоре отражаются:

- цели деятельности организации коммунального комплекса по развитию объектов, используемых для утилизации обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов,  выраженные в виде целевых индикаторов;

- мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации данных мероприятий;

- размер надбавок к тарифам или тарифов на подключение;

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, на установленные надбавки к тарифам или тарифов на подключение;

- права собственности на модернизируемые, реконструируемые или строящиеся объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, определяемые в соответствии с законодательством.

Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

5. Порядок пересмотра инвестиционных программ

5.1. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены Думой городского округа по предложению департамента по тарифам Приморского края, организации коммунального комплекса или по собственной инициативе:

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость оказываемых ею услуг, и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на услуги организации коммунального комплекса.

5.2 Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденную инвестиционную программу могут быть:

-  пересмотр (внесение изменение) в техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-  результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

-  вынесение Думой городского округа решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

-  объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

5.3. Основанием для пересмотра являются результаты мониторинга только по тем показателям и индикаторам, по которым устанавливались целевые значения при разработке инвестиционных программ.

5.4. Пересмотр (внесение изменений) инвестиционных программ может производиться не чаще одного раза в год.

5.5. В случае, если пересмотр инвестиционной программы осуществляется по инициативе организации коммунального комплекса, заявление о необходимости пересмотра сопровождается обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

5.6. Пересмотр (внесение изменений) инвестиционной программы необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном для разработки инвестиционной программы.

5.7. Решение об утверждении или пересмотре (внесении изменений) инвестиционной программы доводится до организации коммунального комплекса, осуществляющей реализацию инвестиционной программы в недельный срок со дня его принятия.

6. «Контроль реализации инвестиционных программ»

6.1.Контроль за ходом реализации инвестиционной программы осуществляют:

-Администрация городского округа;

-Дума городского округа.

6.2.Управление экономики Администрации городского округа, отраслевое управления Администрации городского округа проводят мониторинг инвестиционных программ, анализ информации о состоянии и развитии объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, анализ степени достижения целей, результатов, целевых показателей, целевых индикаторов, формирует выводы по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы и представляет информацию в Думу городского округа.

6.3. Мониторинг выполнения инвестиционных программ проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённой Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48.

6.4. Городская Дума рассматривает информацию об исполнении инвестиционной программы и при необходимости дает соответствующие поручения.

6.5.Результаты мониторинга представляются в виде показателей и индикаторов и оформляются в виде аналитических таблиц для использования их при очередном утверждении инвестиционных программ.

6.6. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга инвестиционных программ приведены в приложении № 2  к настоящему Положению.

6.7. При проведении мониторинга выполнения инвестиционных  программ отчетным периодом является квартал.

6.8. В течение тридцати рабочих дней с момента окончания отчётного периода Администрация городского округа Спасск-Дальний публикует информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации и размещает её на официальном сайте городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение № 1

к Положению о порядке разработки, утверждения и

и контроля реализации инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса

по строительству, реконструкции и (или)

модернизации объектов, используемых  для

утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых бытовых отходов на территории

городского округа Спасск-Дальний

Примерная форма инвестиционной программы

организации коммунального комплекса

1.Паспорт инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Наименование программы___________________________________________________

Заказчик программы________________________________________________________

Основные разработчики программы___________________________________________

Исполнители мероприятий программы________________________________________

Цели программы___________________________________________________________

Задачи программы__________________________________________________________

Объемы финансирования  программы  ________________________________________

Источники финансирования программы_______________________________________

Ожидаемые результаты выполнения программы________________________________

Контроль выполнения программы____________________________________________

2. Технико -  экономическое обоснование

1) Цель инвестиционной программы.

2) Оценка состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов.

3) Перечень мероприятий инвестиционной программы.

3. Показатели производственной деятельности, целевые индикаторы.

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования ( по годам) |
| --- | --- | --- | --- |

4. Показатели эффективности мероприятий инвестиционной программы

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | На начало периода действия инвестиционной программы | На конец периода действия инвестиционной программы | Размер эффективности мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Расчет инвестиционной надбавки к тарифам

| Период реализации инвестиционной программы | Сумма инвестиционных вложений тыс.руб. | Годовой объем тыс. единиц | Размер инвестиционной надбавки к тарифу руб. на единицу |
| --- | --- | --- | --- |

6. Мероприятия программы, этапы реализации, финансовые потребности

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия/адрес объекта |  | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед.изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |  | Реализация мероприятий по годам, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса ______________________________________ в сфере __________________ на __________ годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации мероприятия, лет |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки, утверждения и

и контроля реализации инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса

по строительству, реконструкции и (или)

модернизации объектов, используемых  для

утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых бытовых отходов на территории

городского округа Спасск-Дальний

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения

инвестиционных программ в сфере утилизации  (захоронения)

твердых бытовых отходов за___________(период)

| № | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |
|  | Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: |  |
| 1.1 | Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м) |  |
|  | объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м) |  |
|  | - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО |  |
| 2 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |
|  | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  |
| 2.1 | Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) |  |
| 2.2 | Нормативное количество проб атмосферного воздуха (ед.) |  |
| 2.3 | Справочно: фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.) |  |
| 2.4 | Справочно: нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.) |  |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |  |
| 2.5 | Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.) |  |
| 2.6 | Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) |  |
| 2.7 | Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих предельно допустимым концентрациям (ед.) |  |
|  | Обеспечение инструментального контроля (%) |  |
| 2.8 | Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению) (куб. м) |  |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) |  |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |  |
|  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час/день) |  |
| 3.1 | Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (часов) |  |
|  | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.) |  |
| 3.2 | Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м) |  |
| 3.3 | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м) |  |
|  | Индекс замены оборудования |  |
| 3.4 | Количество замененного оборудования (ед.) |  |
| 3.5 | Общее количество установленного оборудования (ед.) |  |
|  | Коэффициент заполняемости полигона (%) |  |
| 3.6 | Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м) |  |
| 3.7 | Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м) |  |
| 4 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) |  |
| 4.1 | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |  |
| 4.2 | Численность населения городского округа (чел.) |  |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |  |
| 4.3 | Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.) |  |
| 4.4 | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |  |
|  | Удельное потребление (куб. м /чел.) |  |
| 4.5 | Объем от населения утилизированных (захороненных) ТБО (тыс. куб. м) |  |
| 5 | Эффективность деятельности |  |
|  | Рентабельность деятельности (%) |  |
| 5.1 | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) |  |
| 5.2 | Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) |  |
|  | Уровень сбора платежей (%) |  |
| 5.3 | Объем средств, собранных за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (тыс. руб.) |  |
| 5.4 | Объем начисленных средств за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (тыс. руб.) |  |
|  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) кВтч/куб. м |  |
| 5.5 | Расход электрической энергии на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (МВтч) |  |
| 5.6 | Тариф (средняя цена) на электроэнергию (руб. за 1 кВтч) |  |
|  | Коэффициент уплотнения (ед.) |  |
| 5.7 | Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемый на одной рабочей карте (куб. м) |  |
| 5.8 | Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов (га) |  |
| 5.9 | Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов (м) |  |
| 5.10 | Средняя высота изолирующего слоя (м) |  |
|  | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км) |  |
| 5.11 | Численность персонала (чел.) |  |
| 5.12 | Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (га) |  |
|  | Производительность труда (куб.м/чел.) |  |
| 5.13 | Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м) |  |
|  | Период сбора платежей (дней) |  |
| 5.14 | Объем выручки от реализации (тыс. руб.) |  |
| 5.15 | Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы (тыс. руб.) |  |
| 6 | Источники инвестирования инвестиционной программы |  |
|  | Привлеченные средства, из них (тыс. руб.) |  |
| 6.1 | Кредиты банков (тыс. руб.) из них: |  |
|  | - кредиты иностранных банков (тыс. руб.) |  |
| 6.2 | Заемные средства (тыс. руб.) |  |
| 6.3 | Бюджетные средства, из них (тыс. руб.): |  |
|  | - Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |
|  | - бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) |  |
|  | - бюджет городского округа (тыс. руб.) |  |
| 6.4 | Средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) |  |
| 6.5 | Прочие средства (тыс. руб.) |  |
| 6.6 | Амортизация (тыс. руб.) |  |
| 6.7 | Инвестиционная надбавка (тыс. руб.) |  |
| 6.8 | Плата за подключение (тыс. руб.) |  |
| 6.9 | Прибыль (тыс. руб.) |  |
|  | Справочно: соответствие плана и факта объема финансирования инвестиционной программы в отчетный период (фактический объем средств/плановый объем средств *100 %) |  |