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ДУМА   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СПАССК-ДАЛЬНИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » апреля 2014 г.        г. Спасск-Дальний, Приморского края                       № 38

Об утверждении Положения о порядке 
разработки, утверждения и контроля 
реализации  инвестиционных  программ
 организаций коммунального комплекса
 по строительству,  реконструкции и (или)
 модернизации объектов, используемых
 для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 
на территории городского округа
 Спасск-Дальний 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Уставом городского округа Спасск-Дальний, Дума городского округа Спасск-Дальний

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов на территории городского округа Спасск-Дальний (прилагается).
2. Признать утратившим силу решения Думы городского округа Спасск-Дальний:
- от 28 сентября 2010 г. № 121 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования и утверждения  инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний»;
 - от 28 сентября 2010 г. № 122 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга и осуществления контроля выполнения инвестиционных программ организациями коммунального комплекса городского округа Спасск-Дальний»;
- от 30 ноября 2010 г. № 145 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения мониторинга и осуществления контроля выполнения инвестиционных программ организациями коммунального комплекса городского округа Спасск-Дальний».  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 


Глава городского 
округа Спасск-Дальний                                                                          В. Ф. Шумский






















	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	УТВЕРЖДЕНО
                                                         решением Думы  городского 
                                                              округа Спасск-Дальний
                                                              от « 29 » апреля 2014 г. № 38 



П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке разработки, утверждения и контроля реализации
 инвестиционных программ организаций коммунального 
 комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения  твердых бытовых отходов на территории 
городского округа Спасск-Дальний

1. Общие положения
          1.1. Положение о порядке разработки, утверждения и контроля реализации  инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов на территории городского округа Спасск-Дальний разработано на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях реализации мероприятий в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории городского округа Спасск-Дальний (далее - городского округа).
Задачи инвестиционной программы формируются на основании условий, определенных техническим заданием на разработку инвестиционной программы, утверждаемым главой Администрации городского округа Спасск-Дальний (далее - техническое задание).
 	1.2. Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов.
 	1.3. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании технического задания, разрабатываемого   в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний (далее - программа комплексного развития). 
1.4. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся организацией коммунального комплекса.

2. Содержание, структура и мероприятия  инвестиционной программы
         
	2.1. Содержание и структура инвестиционной программы определяется техническим заданием на ее разработку. Инвестиционная программа состоит из описательной, табличной и графической частей (примерная форма в приложении                 № 1).
 	2.2. Инвестиционная программа включает:
         - паспорт инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
         -  цели и задачи инвестиционной программы;
         - анализ существующего состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов;
        - план технических мероприятий, направленных на возведение производственных или имущественных элементов объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов, и мероприятий по их модернизации, направленных на улучшение технических и экономических характеристик;
- программные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса;  
         - объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;
         - план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;
         - иные сведения.
 	2.3. Цели и задачи необходимо представлять в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
           2.4. С целью выявления основных проблем в функционировании объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, необходимо проводить анализ состояния данных  объектов. Анализ проводится по индикаторам, которые определены в качестве целевых показателей при подготовке технического задания.
2.5. Индикаторы формируются таким образом, чтобы отражались потребности городского округа в услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. В перечень индикаторов, определяемых техническим заданием, входят:
- качество производимых товаров (оказываемых услуг) организации коммунального комплекса;
- надежность снабжения потребителей товарами (услугами);
- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
- обеспечение инженерно-экологических требований.
        	2.6. Анализ состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, проводится в динамике за последние три года, а также в сравнении с аналогичными организациями коммунального комплекса, находящимися на территории Приморского края.
        	2.7. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, формируются с учетом обеспечения достижения целевых индикаторов, определенных в техническом задании.
       	2.8. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов включают:
           - увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;
- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на единицу услуг;           - снижение непроизводительных потерь ресурсов;
           - повышение долговечности работы основного оборудования;
           - улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы;
           - автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов;
	- другие мероприятия, направленные на улучшение функционирования объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, а также деятельности организации коммунального комплекса.
       	2.9. В инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные другими инвестиционными или производственными программами организаций коммунального комплекса без соответствующего внесения изменений в утвержденные программы.
       	2.10. Из совокупности разработанных мероприятий в соответствии с техническим заданием формируется инвестиционная программа по предлагаемой форме согласно  приложению к данному Положению. 

3. Источники финансирования и сроки разработки 
инвестиционных программ
   
   3.1.  Источниками финансирования инвестиционной программы являются:
           1) собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе:
- прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование мероприятий инвестиционной программы);
2) амортизационные отчисления;
3) привлеченные средства:
 	- бюджетные средства;
 	- средства внебюджетных фондов;
- прочие источники.
 	3.2. В инвестиционной программе необходимо приводить распределение финансовых потребностей по возможным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.
3.3. Сроки разработки инвестиционной программы, а также перечень и сроки разработки дополнительных документов к программе определяются в соответствии с техническим заданием.
3.4. Инвестиционная программа разрабатывается на срок не менее трех лет. 

4. Порядок согласования и утверждения  инвестиционных программ

4.1.  Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные техническим заданием, направляются организацией коммунального комплекса в Администрацию городского округа для рассмотрения комиссией по формированию надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры  на территории городского округа Спасск-Дальний (далее - Комиссия) при участии специалистов Администрации городского округа  в срок, установленный техническим заданием.
 	4.2. Соответствие проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и обоснованность расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей  проверяется Комиссией и специалистами Администрации городского округа в течение десяти рабочих дней.
	4.3. В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку  Комиссия вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.
	4.4. При признании Комиссией необоснованным проект инвестиционной программы, организация коммунального комплекса в течение 30 календарных дней осуществляет доработку инвестиционной программы в соответствии с замечаниями. После доработки организация коммунального комплекса направляет откорректированный проект инвестиционной программы с необходимыми  дополнительными материалами, соответствующими техническому заданию, с изменениями (если они внесены)  в письменном виде на рассмотрение Комиссии. 
	4.5. При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей Комиссия подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавки к тарифам на услуги организации коммунального комплекса.
	4.6.  Проект разработанной инвестиционной программы и иных документов, представленных организацией коммунального комплекса, рассматривается Комиссией и специалистами Администрации городского округа в течение 30 календарных дней.
4.7. Комиссия при участии специалистов Администрации городского округа, на основании предоставленных организацией коммунального комплекса материалов проверяет:
- соответствие инвестиционной программы требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствие мероприятий инвестиционной программы целям, задачам и условиям технического задания на разработку инвестиционной программы;
- обоснованность расчета финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации мероприятий,  указанных в инвестиционной программе;
- соответствие указанных мероприятий нормам, правилам и стандартам деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, отраслевым нормам, правилам и стандартам и проектно-сметной документации;
- соответствие рассчитанных организацией коммунального комплекса надбавок к тарифам финансовым потребностям, необходимым для реализации инвестиционной программы.
4.8. При несоответствии рассчитанных надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса или тарифов на подключение финансовым потребностям данной организации, необходимым для реализации инвестиционной программы, Комиссия вправе самостоятельно произвести перерасчет тарифов и надбавок.
4.9. Комиссия при участии специалистов Администрации городского округа  проводит также анализ доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
4.10. При вынесении решения о недоступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса Комиссия может:
1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;
2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.
4.11. При вынесении Думой городского округа решений о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса и соответствии проекта инвестиционной программы техническому заданию Комиссия  направляет  в Департамент по тарифам Приморского края для вынесения заключения на инвестиционную  программу:
- проект инвестиционной программы с представленными организацией коммунального комплекса расчетами (в том числе по итогам устранения замечаний);
- решение Думы городского округа о соответствии проекта инвестиционной программы техническому заданию;
- решение Думы городского округа о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса.
4.12. После получения заключения Департамента по тарифам Приморского края Дума городского округа рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.
4.13. После утверждения инвестиционной программы, установления надбавок к тарифам Администрация городского округа заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях развития объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации. В договоре отражаются:
- цели деятельности организации коммунального комплекса по развитию объектов, используемых для утилизации обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов,  выраженные в виде целевых индикаторов;
- мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации данных мероприятий;
- размер надбавок к тарифам или тарифов на подключение;
- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, на установленные надбавки к тарифам или тарифов на подключение;
- права собственности на модернизируемые, реконструируемые или строящиеся объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, определяемые в соответствии с законодательством.
 Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

5. Порядок пересмотра инвестиционных программ
5.1. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены Думой городского округа по предложению департамента по тарифам Приморского края, организации коммунального комплекса или по собственной инициативе:
1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;
2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость оказываемых ею услуг, и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на услуги организации коммунального комплекса.
5.2 Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденную инвестиционную программу могут быть:
        -  пересмотр (внесение изменение) в техническое задание на разработку инвестиционной программы;
        -  результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
        -  вынесение Думой городского округа решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;
        -  объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.
 	5.3. Основанием для пересмотра являются результаты мониторинга только по тем показателям и индикаторам, по которым устанавливались целевые значения при разработке инвестиционных программ. 
5.4. Пересмотр (внесение изменений) инвестиционных программ может производиться не чаще одного раза в год. 
 	5.5. В случае, если пересмотр инвестиционной программы осуществляется по инициативе организации коммунального комплекса, заявление о необходимости пересмотра сопровождается обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
 	5.6. Пересмотр (внесение изменений) инвестиционной программы необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном для разработки инвестиционной программы.
 	5.7. Решение об утверждении или пересмотре (внесении изменений) инвестиционной программы доводится до организации коммунального комплекса, осуществляющей реализацию инвестиционной программы в недельный срок со дня его принятия.

6. «Контроль реализации инвестиционных программ»

6.1.Контроль за ходом реализации инвестиционной программы осуществляют:
-Администрация городского округа; 
-Дума городского округа.
6.2.Управление экономики Администрации городского округа, отраслевое управления Администрации городского округа проводят мониторинг инвестиционных программ, анализ информации о состоянии и развитии объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, анализ степени достижения целей, результатов, целевых показателей, целевых индикаторов, формирует выводы по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы и представляет информацию в Думу городского округа.
6.3. Мониторинг выполнения инвестиционных программ проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённой Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48.
    	6.4. Городская Дума рассматривает информацию об исполнении инвестиционной программы и при необходимости дает соответствующие поручения.
   		6.5.Результаты мониторинга представляются в виде показателей и индикаторов и оформляются в виде аналитических таблиц для использования их при очередном утверждении инвестиционных программ.
		6.6. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга инвестиционных программ приведены в приложении № 2  к настоящему Положению.
6.7. При проведении мониторинга выполнения инвестиционных  программ отчетным периодом является квартал. 
6.8. В течение тридцати рабочих дней с момента окончания отчётного периода Администрация городского округа Спасск-Дальний публикует информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации и размещает её на официальном сайте городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
                                                                                                                 
                                                               Приложение № 1 
                                                 к Положению о порядке разработки, утверждения и                 
                                                      и контроля реализации инвестиционных программ                              
                             организаций коммунального комплекса 
                                по строительству, реконструкции и (или) 
                                     модернизации объектов, используемых  для 
                                     утилизации, обезвреживания и захоронения 
                                твердых бытовых отходов на территории
                       городского округа Спасск-Дальний 

[bookmark: sub_1054]Примерная форма инвестиционной программы 
организации коммунального комплекса
[bookmark: sub_1063]          1.Паспорт инвестиционной программы организации коммунального комплекса
Наименование программы___________________________________________________
Заказчик программы________________________________________________________
Основные разработчики программы___________________________________________
Исполнители мероприятий программы________________________________________
Цели программы___________________________________________________________
Задачи программы__________________________________________________________
Объемы финансирования  программы  ________________________________________                            
Источники финансирования программы_______________________________________
Ожидаемые результаты выполнения программы________________________________
Контроль выполнения программы____________________________________________
        2. Технико -  экономическое обоснование
1) Цель инвестиционной программы.
2) Оценка состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов.
3) Перечень мероприятий инвестиционной программы.
        3. Показатели производственной деятельности, целевые индикаторы.
	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя на период регулирования
( по годам)


  
 4. Показатели эффективности мероприятий инвестиционной программы
	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	На начало периода действия инвестиционной программы
	На конец периода действия инвестиционной программы
	Размер эффективности мероприятий 


      5. Расчет инвестиционной надбавки к тарифам
	Период реализации инвестиционной программы
	Сумма инвестиционных вложений
тыс.руб.
	Годовой объем 
тыс. единиц
	Размер инвестиционной надбавки к тарифу 
руб. на единицу 



     6. Мероприятия программы, этапы реализации, финансовые потребности
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Собственные средства, из них
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Прибыль, направленная на инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Прочие собственные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Привлеченные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Заемные средства кредитных организаций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Бюджетные средства, из них
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	бюджет субъекта Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	бюджет муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Средства внебюджетных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Прочие средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	7. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  организации коммунального комплекса ______________________________________  в сфере __________________    на  __________  годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	
	
	наименование
показателя
	
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	 
	Итого:
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	


                                                                    Приложение № 2 
                                                  к Положению о порядке разработки, утверждения и                 
                                                  и контроля реализации инвестиционных программ                                                                                  
                                                      организаций коммунального комплекса                                      
                               по строительству, реконструкции и (или) 
                                     модернизации объектов, используемых  для 
                                     утилизации, обезвреживания и захоронения 
                                твердых бытовых отходов на территории
                       городского округа Спасск-Дальний 
                                                                                                                                  
Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения
инвестиционных программ в сфере утилизации  (захоронения)
твердых бытовых отходов за___________(период)

	№ 
	Наименование показателей
	Значение показателей

	1
	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
	

	
	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:
	

	1.1
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)
	

	
	                     объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)
	

	
	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО
	

	2
	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
	

	
	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
	

	2.1
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)
	

	2.2
	Нормативное количество проб атмосферного воздуха (ед.)
	

	2.3
	Справочно: фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)
	

	2.4
	Справочно: нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)
	

	
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	

	2.5
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)
	

	2.6
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)
	

	2.7
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих предельно допустимым концентрациям (ед.)
	

	
	Обеспечение инструментального контроля (%)
	

	2.8
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению) (куб. м)
	

	3
	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	

	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
	

	
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
	

	
	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час/день)
	

	3.1
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (часов)
	

	
	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)
	

	3.2
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)
	

	3.3
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)
	

	
	Индекс замены оборудования
	

	3.4
	Количество замененного оборудования (ед.)
	

	3.5
	Общее количество установленного оборудования (ед.)
	

	
	Коэффициент заполняемости полигона (%)
	

	3.6
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)
	

	3.7
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)
	

	4
	Доступность товаров и услуг для потребителей
	

	
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)
	

	4.1
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 
	

	4.2
	Численность населения городского округа (чел.)
	

	
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)
	

	4.3
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)
	

	4.4
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)
	

	
	Удельное потребление (куб. м /чел.)
	

	4.5
	Объем от  населения утилизированных (захороненных) ТБО (тыс. куб. м)
	

	5
	Эффективность деятельности
	

	
	Рентабельность деятельности (%)
	

	5.1 
	Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.)
	

	5.2
	Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.)
	

	
	Уровень сбора платежей (%)
	

	5.3
	Объем средств, собранных за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (тыс. руб.)
	

	5.4
	Объем начисленных средств за  услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (тыс. руб.)
	

	
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) кВтч/куб. м
	

	5.5
	Расход электрической энергии  на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов (МВтч)
	

	5.6
	Тариф (средняя цена) на электроэнергию (руб. за 1 кВтч)
	

	
	Коэффициент уплотнения (ед.)
	

	5.7
	Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемый на одной рабочей карте (куб. м)
	

	5.8
	Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов (га)
	

	5.9
	Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов (м)
	

	5.10
	Средняя высота изолирующего слоя (м)
	

	
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км)
	

	5.11
	Численность персонала (чел.)
	

	5.12
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (га)
	

	
	Производительность труда (куб.м/чел.)
	

	5.13
	Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м)
	

	
	Период сбора платежей (дней)
	

	5.14
	Объем выручки от реализации (тыс. руб.)
	

	5.15
	Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы (тыс. руб.)
	

	6
	Источники инвестирования инвестиционной программы
	

	
	Привлеченные средства, из них (тыс. руб.)
	

	6.1
	Кредиты банков (тыс. руб.) из них:
	

	
	- кредиты иностранных банков (тыс. руб.)
	

	6.2
	Заемные средства (тыс. руб.)
	

	6.3
	Бюджетные средства, из них (тыс. руб.):
	

	
	- Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	

	
	- бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)
	

	
	- бюджет городского округа (тыс. руб.)
	

	6.4
	Средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)
	

	6.5
	 Прочие средства (тыс. руб.)
	

	6.6
	Амортизация  (тыс. руб.)
	

	6.7
	Инвестиционная надбавка (тыс. руб.)
	

	6.8
	Плата за подключение  (тыс. руб.)
	

	6.9
	Прибыль (тыс. руб.)
	

	
	Справочно: соответствие плана и факта объема финансирования инвестиционной программы в отчетный период (фактический объем средств/плановый объем 
средств *100 %)
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