Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 30 декабря 2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом городского округа Спасск-Дальний, в связи с уточнением объемов работ и источников финансирования Программы,

Дума городского округа Спасск-Дальний

РЕШИЛА:

- Внести следующие изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на период               с 2011 до 2020 года:

  - в паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования» в итоговой строке цифры «1615038,33» заменить цифрами «1616567,643»;

  - раздел III «Перечень программных мероприятий» утвердить в новой редакции (приложение 1);

  - раздел IV «Ресурсное обеспечение» утвердить в новой редакции (приложение 2);

  - приложение 3 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на период с 2011 до 2020 года утвердить в новой редакции (приложение 3);

  - приложение 4 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на период с 2011 до 2020 года утвердить в новой редакции (приложение 4).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Кравченко).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Спасск-Дальний                                                           В.Ф. Шумский

Приложение 1

к решению Думы городского

округа Спасск-Дальний

от 29.03.2011г. № 32

Ш. Перечень программных мероприятий

|  | Наименование объекта, работ | Ориентиро-вочная стоимость. Источник финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. (тыс. руб.) | 2012г. (тыс. руб.) | 2013г. (тыс. руб.) | 2014-2020г. (тыс. руб.) |
|  | Капитальный ремонт Вишневского водохранилища | 104455,270 Местн. бюд. | 350,0 | 25000,0 | 25000,0 | 54 105,277 до 2015 г |
|  | Проведение разведывательных работ запасов подземных вод с. Спасского, проектирование и строительство подземного водозабора | 25 000,000 Местн. бюд. | - | 12 500,0. | 12 500,0 | - |
|  | Модернизация системы водоснабжения города, замена 84 180,2 м сетей | 586 459,544 Местн. бюд. Краевой бюд. Инвест. надб. | 3545,8. 600,94 | 25 550,0 203,14 | 45 500,0 665,74 | 510393,92 |
|  | Строительство насосной станции третьего подъема | 12 000,000 Местн. бюд. | - | - | 2 400,0. | 9 600,0 до 2015 г. |
|  | Замена емкостей на водонапорных башнях для промывки фильтров на станции обезжелезивания – 300 куб. м. и водоочистных сооружениях – 250 куб. м. | 20 000,000 Местн. бюд. | - | 1500,0 | 2500,0. | 16 000,0 до 2015 г. |
|  | Проектирование и строительство водопровода индивидуальной жилой застройки по ул. Приморская. | 29 611,388 Местн. бюд. | - | 4600,0 | 9400,0 | 15611,338 до 2015 г. |
|  | Проектирование и строительство водопровода индивидуальной жилой застройки м/р-на «Партизанский». | 28 000,000 Местн. бюд. | - | 4600,0. | 10000,0 | 13400 до 2015 г. |
|  | Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения | 29 649,22 Местн. бюджет Инвест. надб. Собств. ср. пр. | 327,04 635,0 | 6222,96 | 23099,22. | - |
|  | Подключение потребителей к существующей системе водоснабжения по ул. Гоголя и ул. Штурмовая | 250,0 Инвест. надб. Плата за подкл Собств. ср-ва предприятий | 250,0 | - | - | - |
|  | Внедрение новых технологий обеззараживания и очистки питьевой воды: модернизация хлораторов, использование установок озонирования, ультрафиолета на ВОС, станции обезжелезивания и насосной станции II подъема. | 17 500,000 Местн. бюд. Инвест. надб. | 148,27 | 1945,0. | 4200,0 | 11206,73 до 2015 г.г. |
|  | Модернизация Водоочистной станции | 4361,31 Инвест. надб | 4361,31 | - | - | - |
|  | Установка приборов учета подъема воды на объектах водоснабжения. | 720,000 Местн. бюд. Собств. ср. пр. | 720,0 | - | - | - |
|  | Проектно-изыскательские работы на строительство новых станций биологической очистки сточных вод, удовлетворяющих современным требованиям экологической безопасности. | 39 747,500 Местн. бюд. | - | 19700,0 | 20047,5 | - |
|  | Модернизация системы водоотведения города, замена 30228,4 м сетей | 80485,3 Местн. бюд. Краев. бюджет Ивест. надб. Собств. ср. пр. | 59,4 744,64 | 401,0. 155,85 | 2350,0 185,47 | 76588,94 |
|  | Проектирование и строительство канализационного коллектора от КНС «Шиферная» до коллектора ул.Юбилейная. | 3 700,000 Местн. бюд. |  | 1700,0 | 2 000,0 | - |
|  | Проектирование и строительство водоочистных сооружений, КНС, канализационного коллектора в микрорайоне им. Лазо | 75 000,0 Местн. бюджет Внебюд. ср-ва |  | 6 200,0 | 9 000,0 | 59 800,0 до 2018 г. |
|  | Модернизация насосного оборудования на объектах водоотведения. Установка приборов учета воды на объектах водоотведения. | 12 649,220 Местн. бюд. Инвест. надб. | 3716,5 | 4423,0. | 4509,72 | - |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний, перевод мазутных котельных на работу на угле Приморских угольных разрезов. (КГУП «ПТЭ») | 345 000,000 Местн. бюд. Краевой бюд. | 246000,0 | 99000,0. | - | - |
|  | Модернизация системы тепловых сетей города, замена 22729,75 м сетей.(ООО «СТЭ») | 105 208,011 Местн. бюд. | - | 3500,0 | 4000,0. | 97708,01 до 2020 г.г. |
|  | Модернизация котельного оборудования: | 22 700,000 Местн. бюд. Краевой бюд. Инвест. надб. Собств. ср. пр. | 1424,4 3487,0 | 4400,0. | 13388,6 | - |
|  | Замена на воздушных линиях электропередач неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения – 42,974 км. | 42 572,530 Инвест. над. Плата за подкл. | 10015,46 | 22942,76 | 9614,31 | - |
|  | Модернизация оборудования существующих трансформаторных подстанций с заменой существующих силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации. | 24 157,470 Инвест. над. Плата за подкл. | 7298,33. | 8028,16. | 8830,98. | - |
|  | Монтаж резервных кабельных линий 0,4 кВ к многоквартирным жилым домам – 6,27 км. | 6 641,180 Инвест. над. Плата за подкл. | 2006,4. | 2207,04 | 2427,74 | - |
|  | Модернизация отстойников (внедрение тонкослойных модулей) | 699,7 Инвест. над. Плата за подкл. | 439,7 | 260,0 | - | - |
|  | Всего | 1616567,643 | 286130,20 | 255038,91 | 210984,28 | 864414,26 |

Приложение 2

к решению Думы городского

округа Спасск-Дальний

от 29.03.2011г. № 32

IY.   Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования для реализации данной Программы являются:

- средства местного бюджета;

- средства краевого бюджета;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- надбавки к тарифу для потребителей в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры  вновь возводимых объектов  недвижимости

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего 2011 – 2013 г.г. | в том числе по годам: |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| местный бюджет | Тыс. руб. | 51 352,96 | 16 852,96 | 17 000,00 | 17 500,00 |
| краевой бюджет | Тыс. руб. |  | 234 526,64 |  |  |
| собственные средства предприятий | Тыс. руб. | 55 498,19 | 1 447,2 | 33 177,96 | 20 873,03 |
| надбавки к тарифу для потребителей в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры вновь возводимых объектов недвижимости | Тыс. руб. | 84185,14 | 28913,95 | 33796,95 | 21474,24 |
| Всего | Тыс. руб. | 425 562,93 | 281740,75 | 83974,91 | 59847,27 |

Приложение 3

к решению Думы городского

округа Спасск-Дальний

от 29.03.2011г. № 32

Приложение 3

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на период с 2011 до 2020 года

Мероприятия на 2011 год за счет

надбавки к тарифу для потребителей в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры  вновь возводимых объектов  недвижимости

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования без НДС (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация хлораторов на хлораторной станции Водоочистной станции | 148,27 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация автоматической системы пожарной сигнализации на Водоочистной станции | 250,14 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация системы видеонаблюдения на Водоочистной станции | 283,03 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация трубопроводной арматуры Водоочистной станции | 482,41 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Разработка проекта системы аварийного поглощения хлора на хлораторной станции | 567,66 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация насосного оборудования на Водоочистной станции 1 подъема Гидроузел | 813,42 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация водопроводной сети на скважинах №8, 11, 12, 42, 44, 69, 258А, 842, 886 | 600,94 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация водопроводной сети на Водоочистной станции | 1964,65 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация насосного оборудования скважин №21, 23, 26, | 327,04 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС «Блюхера». «Шиферная», «Заводская», «Мухинская» | 3394,69 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС Лазо №1 | 321,81 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация отстойников (внедрение тонкослойных модулей): разработка проектно-сметной документации, монтажные работы | 439,700 | ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» |
|  | Замена на воздушных линиях электропередач неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения | 10015,46 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
|  | Модернизация оборудования существующих трансформаторных подстанций с заменой существующих силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации | 7298,33 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
|  | Монтаж резервных кабельных линий 0,4 кВ к многоквартирным жилым домам | 2006,4 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
|  | Итого | 28913,95 |  |

Мероприятия на 2012 год за счет

надбавки к тарифу для потребителей в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры  вновь возводимых объектов  недвижимости

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования без НДС (тыс. руб) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация внутриквартальных распределительных сетей, с заменой на полиэтиленовые трубы, от водопроводного колодца до ул. Дальняя (160 п. м.) | 203,14 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация участка канализации от КНС №1 до КНС №2. (70 п.м.) | 155,85 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Замена на воздушных линиях электропередач неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения | 22942,76 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
|  | Модернизация оборудования существующих трансформаторных подстанций с заменой существующих силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации | 8028,16 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
|  | Монтаж резервных кабельных линий 0,4 кВ к многоквартирным жилым домам | 2207,04 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
| 6 | Модернизация отстойников (внедрение тонкослойных модулей) | 260,0 | ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» |
|  | Итого | 33796,95 |  |

Мероприятия на 2013 год за счет

надбавки к тарифу для потребителей в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры  вновь возводимых объектов  недвижимости

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования без НДС (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация водопроводных колодцев с заменой пожарных гидрантов ВК-66, ВК-67, ВК-68, ВК—84. | 665,74 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация участка канализации от КНС №1 до КНС №2. (70 п.м.) | 185,47 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Замена на воздушных линиях электропередач неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения | 9614,31 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
|  | Модернизация оборудования существующих трансформаторных подстанций с заменой существующих силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации | 8830,98 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
|  | Монтаж резервных кабельных линий 0,4 кВ к многоквартирным жилым домам | 2427,74 | ОАО «Спасскэлектросеть» |
|  | Итого | 21724,24 |  |

Приложение 4

к решению Думы городского

округа Спасск-Дальний

от 29.03.2011г. № 32

Приложение 4

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на период с 2011 до 2020 года

Мероприятия на 2011 год за счет

собственных средств организаций коммунального комплекса

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация Центральной лаборатории | 170,0 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация насосного оборудования на скважинах | 635,0 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Модернизация котельной № 1: замена сетевого насоса Д-200; замена питательного насоса ЦНСГ 105/343; установка подогревателя сетевой воды ПСВ-200; капитальный ремонт пароперегревателя котла № 3. | 3487,0 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Капитальный ремонт канализационных колодцев в районе КОС «Биология» микрорайона им. Блюхера | 744,64 | ООО «Спассктеплоэнерго» |
|  | Итого | 4292,0 |  |