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ДУМА   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СПАССК-ДАЛЬНИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 » декабря 2014 г.        г. Спасск-Дальний, Приморского края                №  55

Отчёт Администрации городского 
округа Спасск-Дальний о социально-
экономическом развитии городского 
округа Спасск-Дальний за 2014 г.

Заслушав и обсудив отчёт Администрации городского округа Спасск-Дальнийо социально-экономическом развитии городскогоокруга Спасск-Дальний за 2014 г., Дума городского округа Спасск-Дальний 

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт Администрации городского округа Спасск-Дальний о социально-экономическом развитии городского округа Спасск-Дальний за 2014 г. (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по экономической политике и муниципальной собственности (Кухарчук).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава городского округа
[bookmark: _GoBack]Спасск-Дальний									Т. П. Труднева 



Приложение
к решению Думы городского
округа Спасск-Дальний
от « 24 » декабря 2014 г. № 55

Экономический потенциал

Приближаются новогодние торжества – время, когда принято подводить итоги года уходящего, выполнять «работу над ошибками», планировать дальнейшие дела. 
Сегодня, анализируя итоги  уходящего года, должны признать, что это был очень непростой год для нашего города во всех отношениях. Не всё из того, что планировалось, удалось сделать. 
Говоря об итогах года, можно отметить, что развитие экономики города проходило в более сложных условиях, чем в 2013 году.
В 2014 году продолжается снижение объемов отгруженных товаров собственного производства, однако необходимо отметить, что темпы спада производства значительно снижены. Если в 2013 году снижение объемов отгруженной продукции составило более чем на 20,0%, то в 2014г. в пределах 3,0%.
Объективной причиной сложившейся ситуации является отсутствие заказов на продукцию производимую предприятиями городского округа. 
Однако, наряду с отрицательными показателями положительные тенденции отмечены в отросли «Строительство», объем выполненных работ по данному виду деятельности увеличился к уровню 2013 года более 2%, в 2014 году введено в действие 1569,8 кв.м. жилья.
Возрос оборот розничной торговли и общественного питания на 12,5% и 2,9%  соответственно.
Несмотря на снижение объемов производства, возросла и среднемесячная заработная плата. Среднемесячная заработная плата составила 24112 руб., рост 8,9%, при среднекраевом 10,7% 

Торговля и малый бизнес
В течение 2014 года на потребительском рынке городского округа Спасск-Дальний наблюдается стабильная тенденция открытия новых предприятий торговли и общественного питания. 
Введены в действие крупные торговые объекты – алкомаркет «Винлаб», магазин «Отличный», магазин хозяйственно-бытовых товаров «Домовид», торговый дом «Саша», кафе «BurgerTime” в центральной части города, сетевой магазин «Любимые продукты» в микрорайоне 50–летия города Спасск-Дальний общей площадью пятьсот квадратных метров, специализированный автомобильный магазин «Гиперавто» с услугами автосервиса по ул. Вокзальная, 43. Открытие этих магазинов дало городу сто новых рабочих мест и поддержало рост обеспеченности населения торговыми площадями. Фактический показатель обеспеченности населения торговыми площадями, превысил установленный субъектом РФ нормативный показатель. Наряду с ростом количественных показателей растут и качественные показатели предприятий потребительского рынка: улучшается эстетический вид предприятий торговли, торговых залов, внедряется световая реклама, вводятся новые формы торговли, в том числе самообслуживания.  
Введено в эксплуатацию здание нового универсального рынка в микрорайоне 50–летия города Спасск-Дальний. Современное двухэтажное здание рассчитано на 60 торговых мест площадью 720 кв.м.
На территории городского округа Спасск-Дальний создан благоприятный инвестиционный климат для малого предпринимательства, предприниматели наращивают инвестиции в развитие собственного дела, создают новые рабочие места, увеличивают налогооблагаемую базу.  
Администрация городского округа Спасск-Дальний целенаправленно проводит политику поддержки владельцев приусадебных хозяйств, дач, садоводов и огородников. На постоянной основе организуются ярмарки вне розничных рынков для данных групп товаропроизводителей. Действуют две цветочные ярмарки для местных цветоводов: в центре города по ул. Пролетарской и в микрорайоне 50-летия города Спасск-Дальний. В этом году продолжали действовать сезонные сельскохозяйственные ярмарки в микрорайоне Шиферный, по улице Грибоедова. 
В 2014 году действовала муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.
В 2014 году, в рамках реализации муниципальной программы, субъектам малого предпринимательства была оказана финансовая поддержка на сумму 2, 4 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний – 0,5 млн. руб., за счет средств краевого и федерального бюджета – на сумму 1,9 млн. руб.   

Бюджет (доходы)
В 2014 году исполнение бюджета осуществлялось в крайне неблагоприятных  условиях. Остро ощущалось снижение объемов собственных доходов городского бюджета в сравнении с 2013 годом. По итогам года налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 70 млн. руб. Нестабильно работающая промышленность, низкая платежеспособность предприятий негативно отразились на состоянии бюджета. В данных условиях совместными усилиями всех служб Администрации городского округа Спасск-Дальний и федеральных органов исполнительной власти достигнуты определенные результаты по наполнению бюджета городского округа.
За 2014 год в бюджет городского округа Спасск-Дальний мобилизовано 851,1 млн.руб. 
	Основные статьи наполнения бюджета городского округа – безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляющие 60,9% в общем объеме доходов, налоговые и неналоговые доходы, занимают 39,1 % в общем объеме доходов.
	В создавшихся условиях принимались меры по преимущественному финансированию защищенных статей (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, питания) расходной части бюджета городского округа Спасск-Дальний и иных расходов, имеющих первостепенное значение для жизнеобеспечения городского округа.
Для решения вопросов увеличения налогового потенциала территории был принят комплексный план мероприятий по росту доходов, оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики. Кроме того, в целях увеличения налогового потенциала городского округа был разработан план мероприятий   Администрации городского округа Спасск-Дальний и Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №3 по Приморскому краю по расширению налоговой базы по имущественным налогам на период 2013-2014 годы.
Особое внимание Администрация городского округа уделяет мобилизации местных налогов (земельного, налога на имущество физических лиц), а также неналоговых доходов.
В 2014 году в целях создания земельного рынка и выявления правообладателей земельных участков и объектов недвижимости продолжалась инвентаризация земель и объектов недвижимого имущества городского округа. Продолжаются работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами, велась разъяснительная работа с населением по заключению договоров аренды на земельные участки либо их оформлению в собственность. 
Обеспечение поступлений в бюджет городского округа доходов от использования муниципального имущества - еще одно из важных направлений, предусмотренных в программе мероприятий.

Имущественные и земельные  отношения.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О рекламе» было проведено 12 аукционов и выдано 56 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
В 2014 году доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 11,3 млн. руб.
Земельный фонд городского округа Спасск-Дальний составляет 4348,88 гектара, из них в собственности граждан и юридических лиц находится 456 га земли, в постоянном (бессрочном) пользовании - 485 га, в аренде 257 га. 
В отчётном периоде передано в собственность граждан и юридических лиц                190 земельных участков общей площадью 223,7 тыс. кв.м., в том числе гражданам под жилые дома 110 земельных участков общей площадью 95,7 тыс. кв.м.
73 земельных участка общей площадью 122,8 тыс.кв.м. передано под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
Оформлено 69 договоров купли-продажи, получено доходов от продажи земельных участков в сумме 6,0 млн. рублей, при плановых назначениях 5,9 млн. рублей.
Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 82 земельных участков общей площадью 75,5 тыс.кв.м.
Доходы от сдачи в аренду составили 20,3 млн. руб. при плановых назначениях 19,7 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…» по состоянию на 10.12.2014 года поставлено на кадастровый учет 170 земельных участков под многоквартирными домами, что составляет 31,6 % от общей площади многоквартирных домов (на территории городского округа Спасск-Дальний находится 538 многоквартирных домов). Заключены муниципальные контракты с ООО «Континент С», ООО «Дальгеосервис» на формирование 39 земельных участков под многоквартирными домами.



	Бюджет (расходы)
	Расходная часть бюджета за 2014 год исполнена на 85,8%, при плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 981,1 млн. руб., исполнение составляет 841,7млн. руб.  
	Согласно анализу структуры расходов бюджета наибольший удельный вес в общей сумме расходов составляют расходы на социальную сферу – 76,3%  в том числе: на образование 71%, на культуру 2,9%, на физическую культуру и спорт  1,6%,  на социальную политику 0,8%.
	На территории городского округа Спасск-Дальний в 2014 году на реализацию 24 муниципальных программ было направлено 314,9 млн. руб., из них:	
-на развитие дорожного хозяйства 17,7 млн. руб. (реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов - 14,7 млн. руб.; повышение безопасности дорожного движения - 3,0 млн. руб.);
	- физическая культура и спорт - 4,4 млн. руб. (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - 2,5 млн. руб.; проведение спортивных  мероприятий - 1,9 млн. руб.);
-энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 2,5 млн. руб.;
 -развитие культуры  -33,3 млн. руб.;	
 -капитальный и выборочный ремонт многоквартирных домов - 0,8 млн. руб.;
- строительство многофункционального центра предоставления муниципальных услуг - 2,1 млн. руб.
-на мероприятия по антитеррору - 1,8 млн. руб.;
	-развитие малого и среднего предпринимательства - 0,5 млн. руб.;
-на развитие образование - 224,5 млн. руб.;
-улучшение освещенности городского округа 3,4 млн. руб.;
-переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 13,1 млн. руб.
 -прочие программы - 7,9 млн. руб.
	В городском округе действует Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020 годы, утвержденная Решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 28.11.2012 г. №101. В соответствии с данной Программой определены приоритетные  инвестиционные проекты социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний.
ЖКХ 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск – Дальний.
Впервые городской округ Спасск-Дальний в 2013 году стал участником федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В соответствии с данной программой в 2013 - 2015 годах планируется расселить 10 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года, в установленном законом порядке, аварийными и подлежащему сносу, общей площадью 5007,00 кв.м, в которых находится 92 жилых помещения и проживает 198 человек. 
В начале 2014 года введен в эксплуатацию и заселен гражданами из аварийного жилья трехэтажный 18-ти квартирный жилой дом по ул. Борисова, 7. Идет строительство двух трехэтажных домов по ул. О. Кошевого. 
В начале 2015 года планируется один дом по ул. О. Кошевого, 19 ввести в эксплуатацию и переселить граждан из аварийного жилья. Второй дом по ул. О. Кошевого, 9 по плану будет введен к 01 июня 2015 года, к концу 2015 года планируется построить пятиэтажный многоквартирный дом на ул. Ершова, в котором для переселения из аварийного жилья будет приобретено 26 квартир.
Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск – Дальний – в соответствии с адресной программой по капитальному ремонту в 2014 году отремонтирована кровля многоквартирного дома № 83 по ул. Красногвардейской.
В 2014 году улучшили жилищные условия 138 человек, жителям города предоставлено 65 жилых помещений, из них 51 - по договорам социального найма, 6 - служебных, 8 – маневренного фонда. Для сравнения 2010 год – 36 квартир, 2011 год – 48, 2012 год – 62, 2013 г. - 69. 
Всего в 2014 году УМИиГ заключено 60 договоров по передаче муниципального имущества в пользование. Общая площадь помещений, переданных в пользование и управление физическим и юридическим лицам, составила 10,2              тыс. кв.м., заключено 83 договора социального найма жилых помещений.
За отчетный период приватизировано 130 муниципальных жилых помещений площадью 5,2 тыс.кв.м., переоформлено по заявлению граждан 14 договоров на передачу квартир в собственность граждан в «Новой редакции» с внесением изменений в состав собственников. 

В соответствии с планом подготовки к отопительному сезону 2014 - 2015 годов проведена экспертиза промышленной безопасности двух дымовых труб на котельных №3 и № 4. По результатам экспертизы произведена замена дымовой трубы на котельной № 4 и выполнены ремонтные работы на дымовой трубе котельной № 3. На выполнение данных работ потрачено 2,20 млн. рублей. В результате городской округ Спасск-Дальний одним из первых получил паспорт готовности к отопительному сезону 2014 - 2015 годов.
На территории городского округа Спасск-Дальний услуги по содержанию и ремонту жилья населению оказывали 5 предприятий и 6 ТСЖ, 1 предприятие оказывало населению услуги горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, 2 предприятия – услуги теплоснабжения. 
	За 11 месяцев 2014 г. оказано жилищно-коммунальных услуг предприятиями всех форм собственности на сумму 893,6 млн. руб., в том числе: содержание и ремонт жилья 105,9 млн. руб., отопление и горячее водоснабжение 634,5 млн. руб., холодное водоснабжение и водоотведение 153,2 млн. руб. 
К оплате населению за оказанные жилищно-коммунальные услуги                      с учётом перерасчётов выставлено 703,3 млн. руб. На  1 декабря  2014 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               населением оплачено 698,3 млн. руб. Собираемость  составила 72,2 %,  задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги - 268,7  млн. руб. 
За 11 месяцев 2014 года подано 5978 судебных исков на сумму 67,2 млн. руб., оплачено по решению суда 10,0 млн. руб. 
Большое внимание Администрация уделяет благоустройству городского округа. В 2014 году  был заключен муниципальный контракт по текущему содержанию дорог городского округа Спасск-Дальний с подрядной организацией МУПВ «Дороги Владивостока». Были выполнены работы по ямочному ремонту дорог городского округа Спасск-Дальний в объеме 6568 кв.м., на 72 пешеходных переходах нанесена разметка, нанесено 42 км,  горизонтальной дорожной разметки, установлено 236 дорожных знаков. 
Производится очистка магистральных и внутриквартальных проездов, в  2014 году ликвидировано 2 несанкционированные свалки объемом 252 м3.
В период проведения 2-х месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению городского округа, управляющими компаниями, ТСЖ, учреждениями культуры, образования, спорта, общественными организациями  и жителями городского округа произведена стрижка деревьев, высажено 1200 деревьев, 95 шт. кустарников.
С каждым годом, и 2014 год не является исключением, на площадях скверах  городского округа появляются новые цветники, на которых высажены интересные и редкие цветы 
Всего в период проведения субботников  было задействовано 163 организации, 134 единицы техники, 8867 человек.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010 – 2015 годы», в течение 2014 года на территории городского округа были отремонтированы дороги и внутриквартальные проезды общей площадью 16327 кв. м., протяженностью 2,224 км.  
Согласно муниципальному контракту, общая цена которого составила 24284,6 тыс. рублей, (7882,1 тыс. руб. – бюджет городского округа Спасск-Дальний; 16402,5 тыс. руб. – субсидии субъекта Российской Федерации) был произведен ремонт: 
- улиц: 
Парковая (участок от пер. Мухинский  до  д. 53 по ул. Парковой),                  Борисова   (участок  от  ул. Мельничная до ул. Парковая),     
Парковая   (участок от пер. Мухинский до  д. 53 по ул. Парковая).
- внутриквартальных проездов:     
           участок от ул. Краснознаменная до д. 18а по ул. Краснознаменной,   
участок от д. 104 до д. 104/4 по ул. Красногвардейской,  
участок от д. 106 до д. 108/2 по ул. Красногвардейской.
Генеральные подрядчики ООО «Комплекс групп» и МУПВ «Дороги Владивостока»

Социальная сфера
Образование
На территории городского округа Спасск-Дальний на конец 2014 года функционирует 32 муниципальные образовательные организации: 17 дошкольных учреждений с охватом 2730 детей, 9 общеобразовательных учреждений с охватом 4621 человек; 6 учреждений дополнительного образования детей с охватом 5186 детей.
Одним из основных показателей качества образования является успеваемость.
Успеваемость учащихся за 2013-2014 учебный год составляет 99,7%. Количество учащихся, окончивших школу на «4» и «5», составило 42,0%. 12 учащихся приняли участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников, из них 3 ученика заняли призовые места, четверо участников краевого тура вошли в десятку лучших.
Получили аттестаты особого образца и награждены медалями «За особые успехи в учении» 22 выпускника. 
В краевом рейтинге муниципальных образований по результатам ЕГЭ в 2014 году городской округ Спасск-Дальний занял 4 позицию. 96, 4 % выпускников школ поступили в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения.
Охват детей различными формами организованного отдыха, оздоровления и занятости составил в 2014 году 4602 чел. (100% от общего количества детей школьного возраста). В течение года было трудоустроено 421 несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет.
Все муниципальные образовательные организации качественно подготовлены к началу 2014-2015 учебного года и отопительному сезону.     
1. Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8 -  позволит  дополнительно создать 190 мест. В настоящее время на данном объекте выполнены строительно-монтажные работы по устройству шатровой кровли, остеклению здания, восстановлению стен и перегородок, завершаются штукатурные и электромонтажные работы, ведутся работы по устройству навесного фасада, начаты работы по  устройству полов. 
Выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения канализации и связи.
В 2014 году на реконструкцию детского сада по ул. Матросова,8 предусмотрено 111,78 млн. руб. в т.ч. из средств федерального бюджета 78,45 млн. руб., средств краевого бюджета - 23,33 млн. руб., местного бюджета - 10,0 млн. руб.  Фактически освоено в 2014 г. 80,3 млн. руб.
Реализован комплекс мер по модернизации системы общего образования:  произведена реконструкция кровли здания МБОУСОШ №3 на общую сумму 5, 5 млн. рублей (2, 7млн. рублей за счет местного бюджета), капитальный ремонт оконных блоков в здании МБОУСОШ №3 на общую сумму 1, 2 млн. рублей (0,6 млн. рублей за счет местного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической  базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» муниципальной программы «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016гг.» в 2014 году выполнены работы по выборочному капитальному ремонту систем отопления зданий МБОУСОШ №12, МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик», МБДОУ детский сад №7 «Сказка» на общую сумму 935, 6 тыс. рублей.
Проведена промывка и гидравлическое испытание внутренних систем отопления зданий всех образовательных организаций на общую сумму 620, 0 тыс. рублей.
В условиях ориентации на повышение эффективности использования бюджетных средств на территории городского округа Спасск-Дальний с 01 января 2014 года введена отраслевая система оплата труда, направленная на повышение результативности труда персонала образовательных учреждений. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ возросла с 14 151 руб. (май 2011 года) до 32 907 руб. (декабрь 2014 года), средняя заработная плата педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования возросла с 9 704 руб. (май 2011 года)  до 26 269 руб. (декабрь 2014 года), педагогических работников дополнительного образования с 13976 руб. (май 2011 года) до 29 218 руб. (декабрь 2014 года).
В рамках проведения мероприятий по повышению эффективности и результативности труда в течение 2014 года проведены мероприятия по оптимизации численности персонала и штатной численности работников. 
Выполнены мероприятия по оптимизации и сокращению неэффективных расходов бюджета городского округа путем реорганизации образовательных учреждений - МБОУ «Межшкольный учебный комбинат», МБОУ «Детская школа искусств «Гармония», МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа».
В части увеличения доходов бюджета городского округа Спасск-Дальний, образовательными организациями оказано платных образовательных и необразовательных услуг на сумму более 20 млн. руб. 

Здравоохранение
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2014 г. КГБУЗ «Спасская ГП» оплачено 437 сертификатов  на сумму 1311,0 тыс. руб., КГБУЗ «Спасская ГБ» - 854 сертификатов на сумму 5124,0 тыс. руб. (городские и сельские жители). На средства от родовых сертификатов в ЛПУ приобретено оборудование на сумму 1594,2 тыс. руб.:
КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» - 483,6 тыс. руб.;
КГБУЗ «Спасская городская больница» - 1110,6 тыс. руб.
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» по направлению «Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью» позволила направить на получение высокотехнологичной медицинской помощи 126 человек,  получили 107 жителей городского округа, из них 12 детей.
В рамках муниципальной программы «О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа Спасск-Дальний»,  в 2014 году обеспечены служебным жильем 2 врача.
Спорт
В городском округе Спасск-Дальний работают 4 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности. Все учреждения оснащены необходимым оборудованием для организации работы с детьми в различных кружках, секциях. В учреждениях дополнительного образования занимаются физической культурой и спортом 1857 детей, что составляет 41,8 % от общего количества детей школьного возраста. 
В декабре 2014 г. началась работа в Муниципальном автономном спортивном учреждении «Физкультурно-спортивный центр» городского округа Спасск-Дальний.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №2
В 2014 году проводились работы по завершению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в микрорайоне №2.
Стоимость инвестиционного проекта - 99,1 млн. руб.
Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса – 1720,5кв. м. 
Всего сначала строительства освоено 97,4 млн. руб., в т.ч. – 11,3 млн. руб.
Проектная пропускная способность ФОКа – 78 человек в смену, из них в игровом зале – 56 человек в смену, тренажерном зале – 22 человек в смену.

За 11 месяцев  текущего года проведено 88 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня.
Всего привлечено к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков – 5083 чел.  
В связи с наличием спортивной базы и условиями проведения мероприятий большинство краевых соревнований по лыжным гонкам и пулевой стрельбе проходят на спортивных объектах городского округа.
За период 2014 года сборные команды городского округа Спасск-Дальний приняли участие в 45 соревнованиях краевого и Дальневосточного уровня среди юношей и юниоров. 
Общее количество занимающихся физической культурой  9627 человек. 

Культура
2014 год был объявлен Годом культуры в России. 
В Краеведческом музее было проведено:
- 47 выставок;
- 1740 экскурсий;
- 76 лекций;
- 292 культурно-массовых мероприятия.
Всего в 2014 году музей посетило 26871 человек, из них 12526 дети.
Коллектив МБУ «Центральная городская библиотека» награжден Дипломом  II степени за участие в краевом смотре-конкурсе муниципальных библиотек «Библиотека года» в номинации «Лучшая городская библиотека». 
Коллектив Городского центра народной культуры «Приморье» в этом году принимал участие в краевых фестивалях национальных культур и народного творчества. За отчетный период учреждением проведено 330 мероприятий, из них на платной основе более 150. Количество посетителей 25600 человек, из них детей до 14 лет более 12000 человек.   
В «Детской школе искусств» занимаются и обучаются музыкальному и художественному творчеству 365 человек.

	Социальная  политика
В феврале 2014 года подписано трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и Администрацией городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы, утвержден план мероприятий по его реализации. Трехстороннее соглашение прошло уведомительную регистрацию в Департаменте труда и социального развития Приморского края.
Общественное движение города представлено 14 общественными объединениями, 4 политическими партиями, 12 религиозными объединениями и группами. На территории городского округа Спасск-Дальний действуют 4 социально-досуговых центра, 1 центр украинской культуры.
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов» на 2014-2016 годы, с целью доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры паспортизировано 11 объектов. График паспортизации в 2014 году выполнен в полном объеме.
В соответствии с Законом Приморского края "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае":
- принято 31 постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний  о включении в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявления о предоставлении земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства;
- подготовлено и поставлено на кадастровый учет 85 земельных участков общей площадью 14,5 га, что позволяет предоставить земельные участки всем многодетным семьям, зарегистрированным в реестре, и 24 земельных участка остаётся в резерве, что обеспечит предоставление земельных участков многодетным семьям без проведения жеребьевки сразу после включения их в реестр;
- проведено 11 жеребьевок в целях предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, на которые были приглашены все многодетные семьи, зарегистрированные в реестре;
- предоставлено в собственность бесплатно многодетным семьям 78 земельных участков общей площадью 13,3 га для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с Законом Приморского края "О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края»:
- принято 11 постановлений Администрации городского округа Спасск-Дальний  о включении в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявления о предоставлении земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства;
- подготовлено и поставлено на кадастровый учет 10 земельных участков общей площадью 1,2 га; 
- проведено 2 жеребьевки в целях предоставления в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
- предоставлено в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора 4 земельных участка гражданам, имеющим двух детей и молодым семьям.

Административная реформа
В городском округе продолжается реализации административной реформы. 
	По программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ» завершено  внедрение программы «Система исполнения регламентов», позволяющей осуществлять электронное межведомственное взаимодействие в ходе предоставления услуг населению, на портале Госуслуг переведены в электронный вид 15 пилотных муниципальных услуг, - создано муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Создание  муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Стоимость проекта по созданию МФЦ  – 24,3 млн. руб., в том числе:
- муниципальный бюджет – 5,5 млн. руб.
- краевой бюджет – 12,8 млн. руб.
- федеральный бюджет – 6,0 млн. руб.
Выполнены работы по капитальному ремонту здания под МФЦ - 11,7 млн. руб., создана информационно-телекоммуникационная система (компьютерное оборудование, электронная очередь, система АИС «МФЦ» и др.) – 5,9 млн. руб., произведено оснащение мебелью и оборудованием на сумму 6,7 млн. руб.
Проведен набор специалистов, обучение прошли 7 сотрудников. В конце декабря планируется открытие центра, который теперь будет называться «Мои документы».
Электронное межведомственное взаимодействие успешно используется в архивном отделе Администрации городского округа. С помощью программы «ViPNet – Деловая почта» исполнено 522 запроса социально-правового характера, полученного от Пенсионного фонда.
За 2014 год в отдел поступило и исполнено 2412 запросов социально-правового характера, в том числе 202 запроса по почте, 37 запросов по электронной почте и 522 запроса через программу «ViPNet – Деловая почта» от ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ по г. Спасску-Дальнему и Спасскому району. 
О работе сайта
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" обеспечивается техническая поддержка, сопровождение и модернизация важного информационного ресурса - «Интернет-сайт городского округа Спасск-Дальний». 
Организованна работа интернет-приемной. За год в нее обратилось 169 человек. Наиболее актуальные вопросы, с ответами должностных лиц, размещаются на сайте. 
Установлены две Web-Камеры: на центральной площади, а также с видом строительства детского сада. Интерент-сайт даёт возможность On-line трансляции происходящих событий в режиме реального времени. 
За год сайт посетило около 70 тыс. человек, что на 20 тыс. больше, чем в прошлом году.
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