

# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2018г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 344-па

**О внесении изменений в Положение об управлении**

**проектами (программами) в Администрации городского**

**округа Спасск-Дальний, утвержденное постановлением**

**Администрации городского округа Спасск-Дальний**

**от 23 июля 2018 года № 268-па**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 25 апреля 2016г. № 160-па «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края», распоряжением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 29 ноября 2017г. № 554-ра «О мерах по внедрению проектно-ориентированной системы управления в Администрации городского округа Спасск-Дальний», Уставом городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об управлении проектами (программами) в Администрации городского округа Спасск-Дальний, утвержденное постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 23 июля 2018 года № 268-па, следующие изменения:

1.1. пункты 18.4., 18.5., 18.6. изложить в следующей редакции:

«18.4. руководитель проекта (программы), совместно с участниками проекта (программы), утвержденными в организационной (ролевой) структуре управления проектом (программой), в течение 2 рабочих дней с даты открытия проекта (программы) формирует предложения по составу команды проекта (программы) и степени участия всех участников команды в проекте (программе);

18.5. сформированный состав команды проекта (программы) руководитель проекта (программы) в течение 5 рабочих дней с даты открытия проекта (программы) согласовывает с председателем муниципального проектного офиса, руководителями внутренних и внешних участников проекта (программы), куратором проекта (программы) и направляет предложения по персональному составу команды проекта (программы) на утверждение заказчику проекта (программы);

18.6. заказчик проекта (программы) утверждает состав команды проекта (программы) в течение 3 рабочих дней с даты поступления на утверждение;».

2. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации, руководителя аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний Е.Э. Богинского.

Глава городского округа Спасск-Дальний В.В. Квон