

# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 декабря 2019г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 593-па

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**городского округа Спасск-Дальний от 15 июля 2015 года № 440-па**

**«Об утверждении муниципальной программы «Обустройство**

 **пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний**

**на 2015-2021 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского округа Спасск-Дальний,

постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 апреля 2014 года № 291-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности муниципальных программ городского округа Спасск-Дальний», Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 июля 2015 года № 440-па «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2021 годы» (в редакции от 10 января 2017 года № 2-па, от 26 сентября 2017 года № 451-па, от 21 декабря 2017 года № 590-па, от 06 августа 2018 года № 292-па, от 04 декабря 2018 № 427-па, от 05 марта 2019 года № 84-па ) следующие изменения:

* 1. в заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2015-2021 годы» заменить словами «на 2015-2022 годы»;
	2. в заголовке и тексте программы цифры «2015-2021» заменить цифрами «2015-2022»;

 1.3 в паспорте программы вторую графу седьмой позиции изложить в следующей редакции:

 «Средства местного бюджета – 4963,280 тыс. руб., в том числе:

2015 - 0 тыс. руб.

2016 - 0 тыс.руб.

2017 - 963,280 тыс.руб.

2018 - 0 тыс.руб.

2019 - 1000,0 тыс. руб.

2020 - 1000,0 тыс. руб.

2021 - 1000,0 тыс. руб.

2022 - 1000,0 тыс.руб.»

 1.4 раздел 3 «Перечень программных мероприятий**»** Программы изложить в следующей редакции:

**«3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Расположение** | **Мероприятия,** **количество** | **Срок** |
| **улица Советская** |
| 1 | дом № 110МБОУ СОШ № 5 | Реконструкция линии освещения - 3 шт.Монтаж дорожных знаков - 20 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения – 200п.м.Нанесение дорожной разметки - 1 к-т. | 2017 год |
| **улица Кустовиновская** |
| 2 | Дом № 3 МБОУ СОШ № 1 | Монтаж дорожных знаков - 10 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения – 160п.м.Нанесение дорожной разметки – 10,26м² | 2019 год |
|  | **Улица Красногвардейская**  |
|  | МБОУ СОШ № 11 | Монтаж дорожных знаков - 10 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения – 160п.м.Нанесение дорожной разметки – 10,26м² | 2019 год  |
| **Переулок Мухинский** |
|  | дом № 3МОУ ДОД ДШИ | Ямочный ремонт дорожного покрытия -10 м²Реконструкция линии освещения - 3 шт.Монтаж дорожных знаков - 20 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения - 200 п.м.Нанесение дорожной разметки - 1 к-т. | 2020 год |
| **улица Краснознаменная** |
|  | МБОУ СОШ № 12  | Ямочный ремонт дорожного покрытия - 10 м²Реконструкция линии освещения - 3 шт.Монтаж дорожных знаков - 20 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения - 200 п.м.Нанесение дорожной разметки - 1 к-т. | 2020 год |
| **Улица Цементная**  |
|  | дома № 22 №29ДВГМИЭК | Реконструкция линии освещения - 2 шт.Монтаж дорожных знаков - 18 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров- 2 шт.Устройство пешеходного ограждения- 200 п.м.Нанесение дорожной разметки- 1 к-т. | 2021 год |
| **Улица Советская**  |
|  | Д/С №3 ул.Советская ул.Вокзальная  | Реконструкция линии освещения - 2 шт.Монтаж дорожных знаков - 18 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения - 200 п.м.Нанесение дорожной разметки - 1 к-т. | 2022 год  |

 1.5 таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы**»**  изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| всего | в том числе по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| местный бюджет  | тыс. руб. | 4963,28 | 0 | 0 | 963,280 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| В том числе, МБУ «Наш город» |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

 2. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний Бессонова А.К.

Глава городского округа Спасск-Дальний В.В. Квон