# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2019 г.                 г. Спасск-Дальний, Приморского края                   № 550-па

О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Спасск-Дальний от 19 ноября 2015 года

№ 669-па «Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования и внутриквартальных проездов

на территории городского округа Спасск-Дальний

на 2016-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа Спасск-Дальний, Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа                       Спасск-Дальний от 19 ноября 2015 года № 669-па «Об утверждении  муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений от 17 января  2017 г. № 9-па,      25 декабря 2017 г.  № 602-па, 13 марта 2018 г. № 94-па, 21 мая 2018 г. № 187-па,              11 декабря 2018 г. № 439-па, 16 июля 2019 г. № 307-па)  следующие изменения:

1.1. в паспорте программы  вторую графу восьмой позиции изложить в следующей редакции:

«а) средства местного бюджета – 22114,5 тыс. руб., в том числе:

2016г. – 2454,5 тыс.руб.;

2017г. – 3800,0 тыс.руб.;

2018г. – 5660,0 тыс.руб.,

2019г. – 5000,0 тыс. руб.,

2020г. – 2600,0 тыс.руб.,

2021г. – 2600,0 тыс. руб.;

б) средства краевого бюджета на условиях софинансирования – 105667,0 тыс. руб., в том числе:

2016г. – 9000,0 тыс.руб.;

2017г. – 13000,0 тыс.руб.;

2018г. – 13000,0 тыс.руб.,

2019г. – 30667,0 тыс. руб.,

2020г. – 40000,0 тыс.руб.,

2021г. – 0 тыс. руб.;

1.2. в разделе 2. «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ»:

1.2.1. одиннадцатую и двенадцатую строки изложить в следующей редакции:

«- планируемая  доля  ремонта   автомобильных  дорог    общего    пользования  местного значения с твердым покрытием на 2019г. – 5,3%, на 2020 г. – 2,7%, на 2021г. – 2,7%»;

1.2.2. тринадцатую и четырнадцатую строки исключить;

1.3. раздел 3 «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний должны быть реализованы в течение 2016-2021 годов.

Перечень

мероприятий по капитальному ремонту и ремонту

автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных

проездов на территории городского округа Спасск-Дальний

на 2016-2021 годы

| Виды работ | Оценка, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская, 90): 1.1. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская, 90). 1.2. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский, ул. Горького, ул. Юбилейная, ул. Кулешовская, ул. Ленинская. | 2250,0 141,287 63,213 |  |  |  |  |  |
| 2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до пер. Мухинский), ул. Грибоедова (участок от ул. Советская до ул. 3-я Загородная). 2.1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги пер. Крестьянский примыкание к дороге по ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до пер. Мухинский). 2.2.Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: по ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до пер. Мухинский), ул. Грибоедова (участок от ул. Советская до ул.3-я Загородная). 2.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги пер. Крестьянский примыкание к дороге по ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до пер. Мухинский). 2.4. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский, ул. Горького, ул. Юбилейная, ул. Кулешовская, ул. Ленинская. 2.5. Оплата задолженности за 2016 год: ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская,90). |  | 3022,675 227,769 149,250 23,000 34,500 342,806 |  |  |  |  |
| 3. Средства бюджета городского округа Спасск-Дальний: 3.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок от пер. Мухинский до д.282 по ул. Советская); ул. Советская (участок от д.282 по ул. Советская до ул. Грибоедова); ул. Краснознаменная (участок от ул. Красногвардейская до ул. Краснознаменная, д.48). 3.2. Проведение экспертизы локальных сметных расчетов по ремонту дорог в 2018 году и осуществление строительного контроля. 3.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок от пер. Мухинский до д.282 по ул. Советская); ул. Советская (участок от д.282 по ул. Советская до ул. Грибоедова); ул. Краснознаменная (участок от ул. Красногвардейская до ул. Краснознаменная, д.48). 3.4. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский, ул. Горького, ул. Юбилейная, ул. Кулешовская, ул. Ленинская. 3.5.Оплата задолженности за выполненные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская, 90). |  |  | 3250,0 60,0 150,0 200,0 2000,0 |  |  |  |
| 4. Средства бюджета городского округа Спасск-Дальний: 4.1. Проведение экспертизы локальных сметных расчетов по ремонту дорог в 2019 году. 4.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Шиферная (участок от ул. Герцена до ул. Грибоедова); ул. Грибоедова (участок от ул. Шиферная до пер. Безымянный); ул. Юбилейная (участок от ул. Юбилейная,6 до ул. Юбилейная,18/2); ул. Горького (участок от ул. 3-я Загородная до ул. Красногвардейская); ул. Приморская (участок от ул. Краснознаменная до ул. Приморская,11); ул. 2-я Загородная (участок от ул. Советская до ул. Юбилейная,32); ул.Красногвардейская примыкание к ул. Горького (участок от ул. Красногвардейская, д.21 до ул. Красногвардейская, д.27); ул. Красногвардейская (участок от ул. Красногвардейская, д.100 до ул. Красногвардейская, д.100/4). 4.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог. 4.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов |  |  |  | 99,05 952,58 231,21 3717,16 |  |  |
| 5.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов |  |  |  |  | 2600,0 | 2600,0 |
| Средства краевого бюджета на условиях софинансирования | 9000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 30667,0 | 40000,0 | 0 |
| Всего: | 11454,5 | 16800,0 | 18660,0 | 35667,0 | 42600,0 | 2600,0 |

1.3. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном сайте городского округа  Спасск-Дальний.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний                    Воркову В.А.

Глава  городского округа Спасск-Дальний			                               В.В. Квон

Приложение

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных  дорог общего

пользования и внутриквартальных

проездов на территории

городского округа Спасск-Дальний на

2016-2021 годы» (в редакции

постановления Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от 16 июля 2019г. № 307-па)

Распределение объемов финансирования по капитальному

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

и внутриквартальных проездов на территории городского округа

Спасск-Дальний на 2016-2021 годы

| Виды работ | Оценка, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская, 90): 1.1. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская, 90). 1.2. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский, ул. Горького, ул. Юбилейная, ул. Кулешовская, ул. Ленинская. | 2250,0 141,287 63,213 |  |  |  |  |  |
| 2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до пер. Мухинский), ул. Грибоедова (участок от ул. Советская до ул. 3-я Загородная). 2.1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги пер. Крестьянский примыкание к дороге по ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до пер. Мухинский). 2.2.Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: по ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до пер. Мухинский), ул. Грибоедова (участок от ул. Советская до ул.3-я Загородная). 2.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги пер. Крестьянский примыкание к дороге по ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до пер. Мухинский). 2.4. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский, ул. Горького, ул. Юбилейная, ул. Кулешовская, ул. Ленинская. 2.5. Оплата задолженности за 2016 год: ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская,90). |  | 3022,675 227,769 149,250 23,000 34,500 342,806 |  |  |  |  |
| 3. Средства бюджета городского округа Спасск-Дальний: 3.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок от пер. Мухинский до д.282 по ул. Советская); ул. Советская (участок от д.282 по ул. Советская до ул. Грибоедова); ул. Краснознаменная (участок от ул. Красногвардейская до ул. Краснознаменная, д.48). 3.2. Проведение экспертизы локальных сметных расчетов по ремонту дорог в 2018 году и осуществление строительного контроля. 3.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок от пер. Мухинский до д.282 по ул. Советская); ул. Советская (участок от д.282 по ул. Советская до ул. Грибоедова); ул. Краснознаменная (участок от ул. Красногвардейская до ул. Краснознаменная, д.48). 3.4. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский, ул. Горького, ул. Юбилейная, ул. Кулешовская, ул. Ленинская. 3.5.Оплата задолженности за выполненные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская, 90). |  |  | 3250,0 60,0 150,0 200,0 2000,0 |  |  |  |
| 4. Средства бюджета городского округа Спасск-Дальний: 4.1. Проведение экспертизы локальных сметных расчетов по ремонту дорог в 2019 году. 4.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Шиферная (участок от ул. Герцена до ул. Грибоедова); ул. Грибоедова (участок от ул. Шиферная до пер. Безымянный); ул. Юбилейная (участок от ул. Юбилейная,6 до ул. Юбилейная,18/2); ул. Горького (участок от ул. 3-я Загородная до ул. Красногвардейская); ул. Приморская (участок от ул. Краснознаменная до ул. Приморская,11); ул. 2-я Загородная (участок от ул. Советская до ул. Юбилейная,32); ул. Красногвардейская примыкание к ул.Горького (участок от ул. Красногвардейская, д.21 до ул. Красногвардейская, д.27); ул. Красногвардейская (участок от ул. Красногвардейская, д.100 до ул. Красногвардейская, д.100/4). 4.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог. 4.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов |  |  |  | 99,05 952,58 231,21 3717,16 |  |  |
| 5.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов |  |  |  |  | 2600,0 | 2600,0 |
| Средства краевого бюджета на условиях софинансирования | 9000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 30667,0 | 40000,0 | 0 |
| Всего: | 11454,5 | 16800,0 | 18660,0 | 35667,0 | 42600,0 | 2600,0 |