

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 января 2020г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 12-па

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Улучшение освещенности городского округа**

**Спасск-Дальний в 2020 - 2022 годах»**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Спасск-Дальний, постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 апреля 2014 года № 291-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского округа Спасск-Дальний», Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020 - 2022 годах».

2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 11 июля 2016 г. № 345-па «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2016 - 2021 годах».

3. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний А.К. Бессонова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности главы

городского округа Спасск-Дальний В.А. Воркова

Утверждена

Ппостановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний

от 17.01.2020 № 12-па

**Муниципальная программа**

**«Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний  
в 2020 – 2022 годах»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа  «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020 – 2022 годах» (далее Программа). |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 апреля 2014 г. № 291-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности муниципальных программ городского округа Спасск-Дальний». |
| Исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний, подрядные организации, отобранные в результате проведения аукциона, муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Наш город». |
| Основные разработчики  Программы | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний. |
| Цель Программы: | Организация освещения улиц города в целях  улучшения условий проживания жителей городского округа. |
| Задачи Программы: | Модернизация сетей уличного освещения в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  разработка проектно-сметной документации реконструкции и развития сетей наружного освещения в городском округе Спасск-Дальний;  строительство сетей наружного освещения по улицам города, где оно отсутствует;  реконструкция освещения территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;  внедрение альтернативных источников электроэнергии, используемой для уличного освещения;  модернизация учёта электроэнергии. |
| Сроки реализации Программы | 2020 -2022 г. |
| Объемы и источники  финансирования:  местный бюджет | Общий объем финансирования программы:  Всего – 19 000 тыс.руб., в том числе местный бюджет :  2020 год – 6000 тыс.руб.  2021 год – 6500 тыс.руб.  2022 год- 6500 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Программы. | Улучшение освещенности территории города, освещение 3,8 км улиц;  обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;  сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения;  экономия электроэнергии (количество кВт в отношении базисного 2019 года) на уличное освещение на 15% в год. |
| Контроль за исполнением  Программы | Координацию хода выполнения Программы осуществляет заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. |
| Целевые индикаторы: | Экономия электроэнергии на 15% (количество кВт в отношении базисного 2019 года);  увеличение доли освещенных улиц на 2,2%. |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программным методом**

Протяженность сетей наружного освещения в городcком округе Спасск-Дальний составляет 33,20 км, на всем протяжении сетей установлено 770 светильников. Значительная часть используемых установок наружного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение.

Существующая схема построения сетей наружного освещения не всегда обеспечивает требования по их защите от короткого замыкания и допустимым отклонениям напряжения, а также возможности частичного отключения (или не отключения) в ночное время.

Имеются недостатки в части построения каскадов управления наружным освещением. Существуют автомагистрали, улицы, дворовые территории и территории учреждений образования, здравоохранения, культуры, где наружное освещение отсутствует. Для решения вышеуказанных недостатков разрабатывается программа по дальнейшему развитию сетей наружного освещения города, требующая целенаправленных действий подразделений администрации городского округа и предприятий, эксплуатирующих осветительные сети.

**П. Цели и задачи Программы**

Основная цель Программы - организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания.

Для достижения основной цели Программы требуется решение следующих задач:

разработка проектно-сметной документации реконструкции и развития сетей наружного освещения в городском округе Спасск-Дальний;

капитальный ремонт сетей наружного освещения городского округа;

реконструкция освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

модернизация учёта электроэнергии;

внедрение альтернативных источников электроэнергии, используемой на уличное освещение.

**Ш.** **Перечень программных мероприятий**

В рамках Программы предполагается обеспечить надежную работу наружного освещения города Спасск-Дальний и стабильный уровень освещения дворовых территорий, автомагистралей, улиц, территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и СНиП 23-05-95\* «Естественное и искусственное освещение». Также предполагается обеспечить создание надлежащего уровня эксплуатации сетей наружного освещения, оперативного контроля и управления сетью.

Мероприятия предусматривают:

- проектирование схемы реконструкции, развития наружного освещения;

- устройство наружного освещения по улицам города, сооружение дополнительных воздушных кабельных линий, в том числе с использованием существующих и новых опор;

- реконструкцию и капитальный ремонт наружного освещения (замена светильников на светодиоды, выбор их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытий улиц, поперечного профиля улиц, а также работа наружного освещения по режимам (ночной и вечерний) в зависимости от нормируемой яркости, с допуском отключений в ночное время до половины светильников);

- модернизацию учёта электроэнергии уличного освещения с установкой современного оборудования, приборов учета на трансформаторных подстанциях;

- устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам социальной сферы;

- внедрение альтернативных источников электроэнергии, используемой на уличное освещение;

- проведение энергосервисных мероприятий.

**Программные мероприятия**

**на 2020 -2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Срок реализации | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Обслуживание и текущий ремонт | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2 | Плата за электроэнергию, использованную на уличное освещение, в том числе на оплату энергосервисных мероприятий | 12 000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 3 | Восстановление уличного освещения на территории городского округа Спасск-Дальний | 4 000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Итого | 19 000,0 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 |

Программные мероприятия перед каждым календарным годом подлежат корректировке и актуализации.

**IV. Ресурсное обеспечение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Финансовые ресурсы | Тыс. руб. | 19000,0 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 |
| -местный бюджет | Тыс. руб. | 19000,0 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 |

**V. Механизм реализации программы**

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы в лице отдела жизнеобеспечения управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Заказчик Программы осуществляет:

нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;

оценку результативности мероприятий Программы;

отчет в установленном порядке о ходе реализации Программы.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета города, в пределах ассигнований, утверждённых решением Думы городского округа Спасск-Дальний. Мероприятия, предусмотренные Программой, выполняют специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал. Взаимодействие между заказчиком и исполнителями Программы осуществляется путём заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

**VI. Оценка ожидаемого социально-экономического**

**Эффекта**

Социально-экономический эффект Программы состоит в следующем:

создание условий для комфортного проживания населения города;

улучшение освещенности автомагистралей, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;

экономия электроэнергии на 15% в год (количество кВт в отношении базисного 2019 года).

Применение современных светодиодных светильников позволит снизить потребление электроэнергии на треть (потребляемая мощность светодиодов – 6-10 Вт, газоразрядных и люминесцентных ламп-20 Вт), увеличить до 10 раз срок службы светильников.

**VII. Система мониторинга и контроля**

Реализация программы осуществляется в 2020 – 2022 годах.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

экономия электроэнергии на 15%;

увеличение доли освещенных улиц на 2,2%.

Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.