# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 февраля 2020г.	         г. Спасск-Дальний, Приморского края                № 40-ра

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства городского округа Спасск-Дальний

к работе в отопительный  сезон  2020-2021 годов

Во исполнение распоряжения  Правительства Приморского края от  09  января 2020 года   № 1-рп «О подготовке  топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края к работе в  отопительный  сезон 2020-2021 годов», на основании Устава городского округа Спасск-Дальний, с целью  обеспечения своевременной подготовки  жилищно-коммунального хозяйства городского  округа  Спасск-Дальний  к  работе  в  отопительный период   2020-      2021  годов

1.  Создать  постоянно  действующий  штаб городского округа  Спасск-Дальний по подготовке   и прохождению  отопительного периода  2020-2021 годов и  утвердить  его состав (приложение № 1).

2. Создать   комиссию по оценке готовности организаций  к работе в   отопительный  период  2020-2021 годов,  для проверки энергоисточников, тепловых  и электрических сетей  и утвердить  её состав (приложение № 2).

3. Создать  комиссию по  оценке  готовности  жилищного фонда к эксплуатации  в зимних условиях и  утвердить  её состав (приложение № 3).

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Врадий):

4.1. обеспечить финансирование в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных  в местном бюджете на поддержку жилищно-коммунального хозяйства при  подготовке к отопительному периоду;

4.2. обеспечить регулярное финансирование  бюджетных учреждений на оплату текущего  потребления коммунальных услуг.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Симоненко):

5.1. взять на контроль  заготовку топлива  для объектов теплоснабжения городского округа с учетом мероприятий  по экономии  топливных ресурсов, снижению удельных расходов топлива на котельных, обеспечив накопление  до         01 октября 2020 года в следующих объемах:  уголь – 17086,0 тонн, мазут –           1353,0 тонн,  д/топливо – 7,6 тонн;

5.2. осуществлять контроль за подготовкой объектов теплоснабжения и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду в соответствии с требованиями, установленными  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

5.3.  обеспечить  работу  комиссий, указанных в пунктах 2, 3  настоящего распоряжения, и получение  паспортов  готовности:

жилищного фонда - до 15 сентября 2020  года;

объектов  социального назначения - до 15 сентября 2020 года;

организаций - до 01  ноября 2020 года;

городского округа - до 15 ноября 2020 года;

5.4. завершить до 01 июля 2020 года актуализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

5.5. обеспечить представление в  Министерство жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края:

отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах, до третьего   числа каждого месяца, следующего  за  отчетным;

информации  о ходе подготовки к отопительному   периоду 2020-2021 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с   01 июня 2020 года  и             до  15 ноября 2020 года,   в соответствии  с формой государственного статистического  наблюдения  №  1-ЖКХ (зима)  срочная  «Сведения  о  подготовке  жилищно-коммунального хозяйства  к работе в зимних условиях»;

информации о  прохождении  отопительного периода    по состоянию  на          01  декабря  2020  года в соответствии с формой  государственного  статистического наблюдения  №  2-ЖКХ (зима) «Сведения  о  работе  жилищно-коммунального хозяйства  и объектов энергетики в зимних условиях»;

информации о прохождении  отопительного периода  ежемесячно в период  с 01  ноября 2020 года  до 01 апреля 2020 года в соответствии с  формой  государственного  статистического наблюдения №   3-ЖКХ (зима) «Сведения  о  наличии  и расходе  топлива организациями жилищно-коммунального  хозяйства и объектами энергетики  в зимних условиях»;

информации о проделанной работе  по установке приборов   контроля и учета энергоресурсов  на объектах  жилищно-коммунального хозяйства  и  объектах  соцкультбыта,   ежемесячно до 05 числа  месяца,  следующего  за  отчетным;

об осуществлении  контроля  за  выполнением  работ по установке  общедомовых и индивидуальных  приборов  учета используемых   энергетических  ресурсов и их ввод  в эксплуатацию;

информирование о мероприятиях  и способах энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, в том числе  путем размещения  в средствах массовой информации и на  официальном сайте  городского округа Спасск-Дальний;

5.6. разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2020 года   порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия  тепло,- электро,- топливо,- водоснабжающих организаций, абонентов, ремонтных, строительных и транспортных организаций и служб жилищно-коммунального хозяйства  при устранении  аварий и инцидентов;

5.7. определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2020 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

6. Утвердить   до 01 мая 2020 года планы подготовки  к отопительному   периоду  2020-2021  годов объектов филиала «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго».

7. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья до 01 мая 2020 года разработать и предоставить для утверждения планы подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2020-2021 годов.

8. Рекомендовать филиалу «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Шульга), ООО «Спасскэлектроконтроль» (Носко), АО «Спасскэлектросеть» (Чернов),                                    ООО «Спасскэнергия» (Чуднов), ООО УК «Артель-1»  (Еремин), ООО  УК «СпасскЖилСервис» (Митрофанов),  ООО УК «Эталон» (Костыря), ООО «Горсвет» (Синяков), ООО «Спассктеплоэнерго-АТП» (Комаров), ТСЖ «Микрорайон                им. Блюхера» (Ерохова),  ТСЖ «Дружба» (Ярощук), ТСЖ «Мирный» (Иванова),  ТСЖ  «Ершова, 4» (Тимлин),  ТСЖ  «Березка» (Суханова), ТСЖ  «Пятерочка» (Чуднов),   ТСЖ  «Планерная,6» (Макроусов),  ТСЖ  «Содружество» (Федченко):

8.1. провести ремонтно-восстановительные  работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства  и жилищного фонда в следующие сроки:

до 01 сентября 2020 года - 80%  от  плановых  объемов работ;

до 15 сентября 2020 года -100% готовность жилищного фонда;

до  15  октября  2020 года - полная готовность к  началу  отопительного  периода;

8.2.  в срок  до 15 мая  2020 года  разработать  планы-графики переаттестации,  обучения работников  жилищно-коммунальных  предприятий и предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний;

8.3. обеспечить запас  материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

8.4. разработать и утвердить до  01 сентября 2020 года графики  противоаварийных тренировок персонала, в том числе  в условиях  низких температур, и обеспечить их выполнение;

8.5. укомплектовать аварийные бригады, обеспечить необходимым оборудованием и техникой;

8.6. определить   расчетами    и   утвердить   в   срок   до  01  сентября 2020 года

допустимое время  устранения аварий  и инцидентов в системах отопления жилых домов (расчеты предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства  Администрации городского округа  Спасск-Дальний – 01 сентября 2020 года);

8.7. проводить  в отопительный  сезон действия, направленные  на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирных домах в целях ее сбережения,  либо принять меры, предусмотренные действующим законодательством,   направленные на оптимизацию  расходов  собственников  помещений в многоквартирном доме  на оплату  тепловой энергии.

9.  Рекомендовать  филиалу «Спасский»  КГУП «Примтеплоэнерго» (Шульга):  	9.1. обеспечить заготовку  топлива с учетом реализации мероприятий  по  энергоресурсосбережению  в сроки, определенные  заданием на отопительный период, утвержденные  Правительством  Приморского края;

9.2. в срок до  01 сентября 2020 года  утвердить  графики   ограничения отпуска тепловой  энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

10. Управлению  образования (Бондаренко), управлению  культуры (Тимошенко)  Администрации городского округа  Спасск-Дальний:

10.1 до  01  мая   2020 года  разработать  мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону 2020-2021 годов с предоставлением  информации о ходе их выполнения  в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний в установленные  сроки (01 и     15 число каждого месяца, начиная с 01  июня 2020 г.  по 15  ноября  2020г.);

10.2. принять меры  к снижению  в сопоставимых  условиях объема потребления  тепло-, электроэнергии, воды,  дизельного топлива,  угля  не менее  чем на  3%  от объема  фактического потребления ими в 2020 году  каждого из указанных  ресурсов.

11. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья,  ответственным за содержание  многоквартирного дома, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии  технической возможности такого регулирования и при соблюдении  тепловых и  гидравлических режимов, а также  требований к  качеству  коммунальных услуг, санитарных  норм  и

правил, либо произвести иные, предусмотренные  действующим  законодательством, действия, направленные на оптимизацию  расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

12. Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний                              А.К. Бессонова.

Глава городского округа Спасск-Дальний					         В.В. Квон

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от   04.02.2020   №  40-ра

Состав

постоянно действующего штаба  городского округа

Спасск-Дальний по подготовке и прохождению

отопительного периода 2020 -2021 годов

| 1. | Бессонов А.К. | заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, руководитель штаба |
| --- | --- | --- |
| 2. | Симоненко О.С. | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний - заместитель руководителя штаба |
| 3. | Двинянин В.А. | начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний, муниципальный жилищный инспектор |
| 4. | Ерохова Т.В. | председатель ТСЖ «Микрорайон им. Блюхера» |
| 5. | Дидык Т.И. | главный специалист отдела жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| 6. | Барон Н.П. | директор МБУ «Наш город» |
| 7. | Митрофанов А.С. | директор ООО УК «СпасскЖилСервис» |
| 8. | Комаров А.А. | директор ООО «Спассктеплоэнерго-АТП» |
| 9. | Носко А.Л. | директор ООО Спасскэлектроконтроль» |
| 10. | Синяков Д.Л. | директор ООО «Горсвет» |
| 11. | Кирюхин В.А. | начальник района «Водоканал» Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 12. | Чернов О.А. | генеральный директор АО «Спасскэлектросеть» |
| 13. | Еремин Ф.А. | директор ООО УК «Артель-1» |
| 14. 15. 16. | Чуднов В.Г. Костыря М.И. Швачко Г.В. | директор ООО «Спасскэнергия» директор ООО УК «Эталон» начальник теплового района № 1 Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от  04.02.2020   № 40-ра

Комиссия

по оценке готовности  организаций к работе  в осенне-зимний

период   2020-2021 годов,   для проверки  энергоисточников,

тепловых  и электрических сетей

| 1. Бессонов А.К. | заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний - председатель комиссии |
| --- | --- |
| 2. Симоненко О.С. | начальник управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний - заместитель председателя комиссии |
| 3. Врадий А.В. | начальник МКУ «Управление по делам ГО ЧС городского округа Спасск-Дальний» |
| 4. Дидык Т.И. | главный специалист отдела жизнеобеспечения управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| 5. по согласованию | главный государственный инспектор Ростехнадзора |
| 6. по согласованию | ООО «Спасскэлектроконтроль» |
| 7. по согласованию | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» |

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от   04.02.2020   №  40-ра

Комиссия

по оценке готовности  жилищного фонда  к

эксплуатации в зимних  условиях

| 1. | Бессонов А.К. | заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Симоненко О.С. | начальник управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний – заместитель председателя комиссии |
| 3. | Ерохова Т.В. | председатель ТСЖ «Микрорайон им. Блюхера» |
| 4. | Двинянин В.А. | начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства - муниципальный жилищный инспектор |
| 5. | Дидык Т.И. | главный специалист отдела жизнеобеспечения управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| 6. | Костыря М.А. | директор ООО УК «Эталон» |
| 7. | Митрофанов А.С. | директор ООО УК «СпасскЖилСервис» |
| 8. | Комаров А.А. | директор ООО УК «Спассктеплоэнерго - АТП» |
| 9. | Синяков Д.Л. | директор ООО «Горсвет» |
| 10. | Швачко Г.В. | начальник теплового района № 1 Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 11. | Еремин Ф.А. | директор ООО УК «Артель-1» |