

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 декабря 2020 г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 607-па

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Газификация муниципального образования городской**

**округ Спасск-Дальний» на 2021 – 2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Спасск-Дальний, постановлением администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 апреля 2014 года № 291-па «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского округа Спасск-Дальний», Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Газификация муниципального образования городской округ Спасск-Дальний» на 2021 – 2023 годы» (прилагается).

 2. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном сайте правовой информации городского округа Спасск-Дальний.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний Патрушева К.О.

Глава городского округа Спасск-Дальний А.К. Бессонов

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от 15.12.2020 № 607-па

 **ПАСПОРТ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СПАССК-ДАЛЬНИЙ» НА 2021 – 2023 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Газификация муниципального образования городской округ Спасск-Дальний» на 2021 – 2023 годы» |
| Основание для разработки программы | Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 г. № 939-па |
| Разработчики программы  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| Цель программы: | * повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Спасск-Дальний;
* уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйствса на окружающую среду
* развитие рынка энергосервисных услуг.
 |
| Задачи программы: | * эффективное использование энергоресурсов;
* модернизация оборудования, внедрение инновационных решений и технологий.
 |
| Сроки реализации программы  | 2021 – 2023 годы. |
| Ответственные исполнители программы  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний;подрядные организации, отобранные в результате проведения аукциона |
| Объемы и источники финансирования: | Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Приморского края и бюджета городского округа Спасск-Дальний. Общий прогнозный объем финансирования мероприятий программы составляет 72 000,0 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:2021 год –12 000,0 тыс. руб.,2022 год – 60 000,0 тыс.руб.2023 год – 0 тыс.руб.Прогнозный объем бюджета Приморского края на финансирование программы — 69 840,0 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 11 640,0 руб.,2022 год – 58 200,0 тыс.руб.2023 год – 0 тыс.руб.Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы — 2160 ,0 тыс.руб., в том числе по годам:2021 год –360,0 тыс. руб.,2022 год –1800, 0 тыс. руб.2023 год – 0 тыс.руб. |
| Целевые индикаторы, | рассчитанные к данной программе целевые показатели (приложение к программе). |
| Контроль за исполнением программы | Координацию хода выполнения программы осуществляет заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний |

1. **СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ**

Основным приоритетами политики в сфере развития газоснабжения и энергетики, повышения энергетической эффективности является преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет повышения энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии, и модернизация топливно-энергетического комплекса для удовлетворения экономически обоснованных потребностей экономики и решения задачи социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний.

Развитие в Приморском крае газовой отрасли связано с вводом в действие магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток и началом в 2011 году поставок в Приморский край природного газа. Приход в Приморье природного газа позволил диверсифицировать структуру топливно-энергетического баланса края.

В настоящее время основными потребителями природного газа являются объекты энергетики края. Дальнейшая газификация позволит повысить уровень жизни населения городского округа Спасск-Дальний за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции. Развитие новой отрасли позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места для населения Приморского края.

1. **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

2.1. Цели программы

 Набор целей, обеспечивающих главную цель – снижение потребления энергоресурсов из внешней среды, можно свести к следующему:

 повышение эффективности существующих систем энергоснабжения города;

 развитие рынка энергосервисных услуг.

2.2 Задачи программы:

эффективное использование всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего в рамках утвержденного лимита потребления, обеспечить запланированный темп социально-экономического развития города;

модернизация оборудования, внедрение инновационных решений и технологий.

 С учетом намеченных целей и задач реализация программных мероприятий предусматривается в срок до 2023 года.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Программные мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| **Программа «Газификация городского округа Спасск-Дальний»** |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для газоснабжения городского округа Спасск-Дальний  | Местный бюджет,Краевой бюджет | 72 000,0 | 12 000,0 | 60 000,0 |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы газоснабжения к котельной № 5 городского округа Спасск-Дальний  | Местный бюджет,Краевой бюджет | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной № 5 городского округа Спасск-Дальний с переходом на газовое топливо  | Местный бюджет,Краевой бюджет |  |  | 60 000,0  |  |

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

В рамках программы предусматривается софинансирование мероприятий за счет следующих источников:

средства краевого бюджета;

средств бюджета городского округа;

Объем софинансирования мероприятий программы подлежит ежегодной корректировке.

# Распределение расходов местного бюджета для софинансирования реализации программы в период 2021 -2023 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | Итого  |
| средства местного бюджета (тыс.руб.) | 360,0 | 1800,0 |  | 2160,0 |
| средства краевого бюджета (тыс. руб.) ориентировочно  | 11 640,0 | 58 200,0 | 0 | 69 840,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Всего (тыс. руб.) | 12 000,0 | 60 000,0 |  | 72 000,0 |

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Комплексное управление программой осуществляется путем:

* определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;
* организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;
* координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
* обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
* внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;
* предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Реализацию программы осуществляет управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Разработчик программы осуществляет:

 - нормативно - правовое обеспечение реализации программы;

 - оценку результативности мероприятий программы;

 - отчет в установленном порядке о ходе реализации программы.

**6.ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА**

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивает положительный эффект в развитии инженерной инфраструктуры городского округа, а также определяет участие в ней следующих хозяйствующих субъектов: предприятий, непосредственно реализующих программу; организаций, обеспечивающих услугами предприятия; поставщиками материалов; строительных организаций и др.

Таким образом, реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – рост обеспеченности качественными коммунальными услугами, соответствующими установленным нормативным требованиям, что приведет к повышению качества жизни граждан.

Реализация программы к концу 2023 г. позволит:

 - повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Спасск-Дальний;

* уменьшить негативное воздействие энергетического хозяйства на окружающую среду
* развить рынок энергосервисных услуг.

**7. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ**

Мониторинг проводится по индикаторам, которые предложены в данной программе в качестве целевых (приложение к программе). Значения индикаторов определяются за каждый год в течение срока реализации программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Приложение

к муниципальной программе

«Газификация муниципального образования

 городской округ Спасск-Дальний» на 2021 – 2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | Количество разработанной документации для газификации городского округа Спасск-Дальний : 1. на строительство системы газоснабжения к котельной № 5 городского округа Спасск-Дальний1. на модернизацию котельной № 5 городского округа Спасск-Дальний с переходом на газовое топливо
2. на строительство системы газоснабжения северо-восточной части городского округа Спасск-Дальний
 | единиц | 1 | 1 | 1 |