# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2009 г.         г. Спасск-Дальний, Приморского края                   №    486-па

Об утверждении Плана реализации Генерального

плана городского округа Спасск-Дальний

Руководствуясь ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, распоряжением администрации городского округа Спасск-Дальний от 27 августа 2009 года № 374-ра "Об утверждении Порядка подготовки плана реализации Генерального плана городского  округа Спасск-Дальний"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана городского округа Спасск-Дальний.

2. Организационному отделу (Сидоренкова) опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

городского округа Спасск-Дальний                                                          Л.В. Врадий

Утвержден

постановлением администрации городского округа Спасск-Дальний

от  14 октября 2009г. № 486-па

План реализации Генерального плана

городского округа Спасск-Дальний

1. Общие положения

1.1. Проект Генерального плана городского округа Спасск-Дальний (далее - Генеральный план) утвержден решением Думы городского округа Спасск-Дальний            от 14.07.2009 № 63. Генеральный план, определяющий стратегическую перспективу градостроительства, предусматривает комплексное освоение территорий городского округа: наряду с жилищным строительством планируется развитие социальной сферы городского округа, инженерной и транспортной инфраструктур.

1.2. Настоящий План реализации Генерального плана городского округа Спасск-Дальний (далее - план реализации ГП) составлен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004             № 190-ФЗ.

1.3. Целью настоящего плана является определение задач, методов решения и мероприятий по обеспечению реализации утвержденного генплана.

2. Порядок реализации Генерального плана

2.1. Основные принципы планирования реализации Генерального плана.

Планирование реализации комплексных стратегических задач, поставленных Генеральным планом, осуществляется на основе программно-целевого метода.

Ввиду неопределенности исходных данных составление корректных планов жилищного строительства с учетом реальных факторов, влияющих на потребность в новом жилье, возможно лишь на среднесрочный период (3 – 5 лет).

Необходимо также рассмотреть вопросы транспортного обеспечения населения с соответствующим расширением и реконструкцией улично-дорожной сети городского округа.

Таким образом, планирование поэтапной среднесрочной реализации Генерального плана предусматривает комплексное развитие территорий городского округа: одновременно с жилищным строительством будут решаться задачи по развитию градостроительной инфраструктуры.

Конкретные решения по развитию инфраструктуры определятся в ходе разработки ряда отраслевых программ:

– комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры, состоящая из ряда скоординированных по срокам и задачам отраслевых программ по видам инженерных систем;

– программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" дает возможность для освоения не застроенных территорий и подготовки земельных участков для комплексной застройки и представления на аукцион для индивидуального строительства;

– программа "Санитарная очистка территории городского округа Спасск-Дальний" будет представлять собой единый комплекс мероприятий для поэтапного решения задач озеленения, создания ландшафтно-рекреационных зон, объектов отдыха и досуга населения.

Программно-целевой метод позволяет наиболее полно и вместе с тем детально рассмотреть основные задачи развития территорий городского округа, определить конкретные организационные и инвестиционные проекты, порядок и сроки их разработки и реализации, включая вопросы финансирования, что создает возможность корректного планирования градостроительного процесса.

2.2. Перечень мероприятий по реализации Генерального плана

План реализации Генерального плана включает перечень первоочередных мероприятий по проектированию и строительству со сроками исполнения в ближайшие 10 лет (прилагается).

3. Порядок управления и контроля выполнения Плана реализации Генерального плана

Управление муниципального имущества и градостроительства осуществляет мониторинг и координацию работ по выполнению планируемых мероприятий, анализирует результаты и ежегодно готовит доклад на  заседание рабочей группы о ходе реализации Генерального плана с предложениями о внесении изменений в План реализации Генерального плана, а также при необходимости предложения о внесении изменений в Генеральный план.

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет Управление экономики администрации городского округа Спасск-Дальний.

Приложение к п.п. 2.2. Плана реализации  Генерального плана

городского округа Спасск-Дальний

Мероприятия по реализации Генерального плана городского округа Спасск-Дальний

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок исполнения Проект / Строительство | Источник финансиро-вания | Ориенти- ровочная стоимость, млн.руб. | Примечание (программа, правовой акт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовка правил землепользования и градостроительства |
| 1.1. 1.2. 1.3. | Порядок подготовки муниципального правового акта "Правила землепользования и застройки на территории городского округа Спасск-Дальний" Разработка карты градостроительного зонирования и разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием: видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства Разработка порядка применения правил землепользования и застройки на территории городского округа Спасск-Дальний | Управление муниципального имущества и градостроительства по результатам торгов Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки, управление муниципального имущества и градостроительства | III кв. 2009г. II кв. 2010г III кв. 2010г | Местный бюджет _ | 2,977 _ | Решение о подготовке правил утверждено постановлением администрации городского округа Спасск-Дальний от 22.07.2009 №347-па "О подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории городского округа Спасск-Дальний " Конкурс |
| 1.4. | Опубликование проекта Правил в установленном порядке | Организационный отдел | III кв. 2010г | - | - |  |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства |
| 2.1 2.2 | Квартал индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части города в районе ул. Приморская Проект планировки территории по ул. Краснознаменная (15,2 га) | управление муниципального имущества и градостроительства | 2012 г. (проект) 2014 г. (стр-во коммунальной инфраструктуры) 2013 г. (после изьятия у Мин. обороны) | Местный бюджет Местный бюджет Краевой бюджет | 2,000 10% 90% |  |
| 3. | Подготовка проектной документации и строительство объектов капитального строительства |
| 3.1. | Транспортная инфраструктура |
| 3.1.1 3.1.2 | Продолжение ул. Грибоедова до ул. Арсеньева (2,5га) Центральный транспортно-пешеходный узел с путепроводом и развязкой по ул . Советская | управление муниципального имущества и градостроительства | 2010 г. (топогр. раб.) 2012г. (проект) 2014 (стр-во) 2011 г. (топогр. раб.) 2012г. (проект) 2014-18 (стр-во) | Местный бюджет Местный бюджет Местный, краевой бюджеты Местный бюджет Местный бюджет Местный, краевой бюджеты | 0,05 0,25 1,7 11,23 0,25 3,00 25,0 225,00 |  |
| 3.2. | Инженерная инфраструктура |
| 3.2.1. | Объекты водоснабжения и водоотведения |
| 3.2.1.1. 3.2.1.1.1 . 3.2.1.1.2 3.2.1.2 | Объекты строительства системы обеспечения водоснабжения и канализации Водопровод для индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части города в районе ул. Приморская Очистные сооружения полной биологической очистки в м-не им. Лазо Объекты реконструкции системы водоснабжения и канализации | отдел жизнеобеспечения, управление муниципального имущества и градостроительства | 2012г. (стр-во) 2010г. (топогр. раб.4га) 2011г. (проект) 2013г. (стр-во) - | Местный, краевой бюджеты Местный бюджет Местный бюджет Местный, краевой бюджеты - | 20,98 0,13 0,24 - |  |
| 3.2.2. | Объекты теплоснабжения |
| 3.2.2.1. 3.2.2.2. | Объекты строительства системы теплоснабжения Объекты реконструкции системы теплоснабжения | отдел жизнеобеспечения, управление муниципального имущества и градостроительства | - - | - - | - - |  |
| 3.2.3 | Объекты ливневой канализации |
| 3.2.3.1. 3.2.3.2. | Объекты строительства сетей ливневой канализации Объекты реконструкции сетей ливневой канализации | отдел жизнеобеспечения, управление муниципального имущества и градостроительства | - - | - - | - - |  |
| 3.2.4. | Объекты электроснабжения |
| 3.2.4.1. 3.2.4.1.1. 3.2.4.2 3.4.2.2.1. | Объекты строительства системы электроснабжения Строительство Вл-10 для ЦТП-11 Объекты реконструкции системы электроснабжения Реконструкция ВЛ-10 для котельной №5 | отдел жизнеобеспечения, управление муниципального имущества и градостроительства | 2011г. (стр-во) 2011г. (стр-во) | Местный бюджет Местный бюджет |  |  |
| 3.3. | Социальная инфраструктура |
| 3.3.1. | Объекты образования |  |
| 3.3.1.1. 3.3.1.1.1 3.3.1.2. | Объекты строительства системы образования Детский сад на 200 мест в микрорайоне №2 Объекты реконструкции системы образования | Управление образования | 2012г. (топогр. раб. 3,7га) 2013г. (проект) 2020г. (стр-во) - | Местный бюджет Местный бюджет Местный Краевой бюджет - | 0,9 0,75 150,00 - |  |
| 3.3.2. | Объекты здравоохранения |
| 3.3.2.1. 3.3.2.2. | Объекты строительства системы здравоохранения Объекты реконструкции системы здравоохранения | Управление здравоохранения | - - | - - | - - |  |
| 3.3.3. | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| 3.3.3.1. 3.3.3.1.1 3.3.3.2. | Объекты строительства системы культурно-бытового обслуживания Реконструкция монумента "Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны" Объекты реконструкции системы культурно-бытового обслуживания | Управление культуры | 2010г. (стр-во) - | Местный бюджет - | 4,027 - |  |
| 3.3.4. | Объекты физической культуры и спорта |
| 3.3.4.1 3.3.4.1.1 3.3.4.1.2 | Объекты строительства системы физической культуры и спорта Физкультурно-оздоровительный комплекс во II микрорайоне Объекты реконструкции системы физической культуры и спорта | управление муниципального имущества и градостроительства, отдел жизнеобеспечения | 2010г. (стр-во) - | Местный бюджет - | 4,027 - |  |
| 3.4. | Объекты жилищного строительства |
| 3.4.1. 3.4.1.1. 3.4.1.2. | Объекты строительства 60 кв жилой дом по ул. Парковой-1 60 кв жилой дом по ул. Парковой-2 | управление муниципального имущества и градостроительства, отдел жизнеобеспечения | 2010г. (топогр. раб. 0,3га) 2012г. (проект привязки) 2013г. (стр-во) 2012г. (топогр. раб. 0,3га) 2014г. (проект привязки) 2015г. (стр-во) | Местный бюджет Местный бюджет Местный Краевой бюджеты Местный бюджет Местный бюджет Местный Краевой бюджеты | 0,02 1,5 83,00 0,02 1,50 83,00 |  |
| 4 | Объекты экологии, благоустройства и озеленения территории |
| 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 | Новые объекты Организация рекреационной зоны реки Кулешевки в центральной части города Объекты реконструкции Реконструкция Центрального городского парка | Отдел экологии и природопользования | 2020г. (проект) 2010 (проект) | Местный бюджет Частные инвестиции |  |  |
| 5 | Развитие системы объектов специального обслуживания |
| 5.1 5.2 | Объекты строительства Объекты реконструкции | Управление ГО и ЧС | - - | - - | - - |  |
| 6 | Подготовка земельных участков для освоения в целях строительства |
| 6.1 6.1.1. 6.2 | Изъятие, резервирование и формирование земельных участков не застроенных территорий Изъятие у Министерства обороны участка по ул. Краснознаменная Изъятие и резервирование земельных участков застроенных территорий | управление муниципального имущества и градостроительства | 2010-2011г.г. - | Местный бюджет - | 0,380 - |  |
| 7 | Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана |
| 7.1 | Программы |
| 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7 | Социально-экономическое развитие территории городского округа Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Санитарная очистка территории городского округа Спасск-Дальний МЦП "Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2010 год" МЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2010 годы" МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2008-2010 годы" | управление экономики управление муниципального имущества и градостроительства отдел жизнеобеспечения отдел экологии и природопользования отдел жизнеобеспечения отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике - | 2010-2011г.г. 2010-2011г.г. 2010-2011г.г. 2010-2011г.г. - - - | Местный бюджет - - - - - - | 1,00 - - по плану - - - | Проведение открытого конкурса на предмет: "Разработка программы (стратегии) развития городского округа Спасск-Дальний" Подготовка проекта программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" на утверждение думой городского округа Спасск-Дальний Подготовка проекта программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры" на утверждение думой городского округа Спасск-Дальний Подготовка схемы " Санитарная очистка территории городского округа Спасск-Дальний" Постановление от 05.06.2009 г. № 271-па "Об утверждении муниципальной целевой программы "Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2010 год" Постановление от 02.04.2009 г. № 141-па "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2010 годы" Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 28.10.2008г. №105 "Об утверждении муниципальной целевой программы"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2008-2010 годы" |
| 7.2 | Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане реализации Генерального плана городского округа Спасск-Дальний | Осуществляется в соответствии с программами и уточняется при составлении бюджетов на очередной финансовый год |