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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 г.                г. Спасск-Дальний, Приморского края                               № 396-па
О внесении изменений в Муниципальную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе Спасск-Дальний на 2011 – 2014 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ       «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06 октября    2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Спасск-Дальний
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011 – 2014 годы», утверждённую постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 26 июля 2011 г. № 382-па, в редакции постановления от  22 ноября 2011 г. № 649-па, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. вторую графу девятой позиции паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования программы установить равным 
14918,390 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 1599,268 тыс. рублей;

2012 год – 6719,122 тыс. рублей;

2013 год – 3600,000 тыс. рублей;

2014 год – 3000,000 тыс. рублей»;
1.2.  в IV разделе Программы цифры «95869,268» заменить цифрами «14918,390»;
1.3. приложение к Программе изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Отделу информатизации и информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний (Шишин) обнародовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  сайте городского округа Спасск-Дальний.
3. Управлению муниципальной службы и кадров (Моняк) опубликовать информацию в средствах массовой информации об обнародовании настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний          Еремина Ф.А.

Исполняющий обязанности главы Администрации                                               
городского округа Спасск-Дальний 





О.А.Дрыгин
Приложение 

к муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 годы»

Перечень основных мероприятий Программы 

финансируемых из бюджета городского округа Спасск-Дальний на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 годы»
	№ п/п
	Мероприятия
	Финансирование по годам (тыс. руб.)
	Всего

 (тыс. руб.)
	Ответственный

Исполнитель (срок исполнения)

	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Активизация работы с участниками дорожного и профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма



	1.1. 
	Проведение специальных мероприятий «Осторожно пешеход», «Внимание-дети!»
	
	
	
	
	
	ОГИБДД

(постоянно)

	1.2.
	Содержание уголков по БДД в общеобразовательных учреждениях.
	
	
	
	
	
	Управление образования

(2011-2014 г.)

	1.3.
	Размещение социальной рекламы по БДД в городе.
	
	
	
	
	
	Администрация города ОГИБДД (ежегодно)

	1.4.
	Проведение лекций, бесед встреч в учебных учреждениях, предприятиях по тематике безопасности дорожного движения.
	
	
	
	
	
	ОГИБДД

(постоянно)

	1.5.
	Проведение «прямых эфиров», «круглых столов» на местном телевидении по вопросам БДД.
	
	
	
	
	
	Комиссия по ОБДД,

ОГИБДД

(1 раз в квартал)

	1.6.
	Публикации по проблемам БДД в периодической печати города
	
	
	
	
	
	ОГИБДД

(не реже 1 раза в месяц)

	1.7.
	Проведение городских соревнований «Безопасное колесо», «Зелёный огонёк», «Светофор», конкурсов среди общеобразовательных учреждений
	
	15,0
	
	
	15,0
	Управление образования, 

ОГИБДД

(ежегодно)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.8.
	Организация работы школ юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) в образовательных учреждениях городского округа
	
	
	
	
	
	Управление образования,
ОГИБДД

	1.9.
	Приобретение литературы, печатной продукции по вопросам пропаганды БДД для общеобразовательных учреждений города.
	
	
	
	
	
	Управление образования

	1.10
	Проведение конкурсов среди сотрудников ОГИБДД «Лучший по профессии».
	
	
	
	
	
	ОГИБДД
(ежегодно)

	1.11.
	Работа по подбору и подготовке внештатных инспекторов дорожного движения в рамках деятельности ДНД.
	
	
	
	
	
	ОГИБДД
(постоянно)

	2. Капитальное строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры

	2.1.
	Оборудовать тротуары леерным ограждением: 
- ул. Советская, 84


	
	
	
	
	
	Администрация города
(2012 – 2013 г.)

	2.2.
	Замена леерного ограждения путепровода ул. Советская
	
	500,0
	
	
	500,0
	Администрация города
(2011-2012 г.)

	2.3.
	Строительство остановок общественного транспорта (7 шт.):
- ул. Красногвардейская, 130;

- ул. Красногвардейская, 11;

- ул. Краснознамённая, 12;

- ул. Грибоедова, 10;

- ул. Заводская, 17;
- ул. Красногвардейская, 71;

- ул. Красногвардейская, 53.
	
	
	
	
	
	Администрация города
(2012-2014 г.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.4.
	Установка павильонов на остановках общественного транспорта (9 шт.):
- ул. Горького, 17 (2 шт.);

- ул. Краснознамённая, 42, 9 (2 шт.);

- ул. Приморская, 12 (2 шт.);

- ул. Красногвардейская, 95;

- пер. Пригородный, 13;

- пер. Строительный, 1а;

- ул. Цементная. 
	
	
	
	
	
	Администрация города
(2012-2014 гг.)

	2.5.
	Устройство  искусственных дорожных неровностей (6 шт.):
- ул. Советская, 37;

- ул. Советская, 66-68;

- ул. Советская, 110;

- ул. Красногвардейская, 100;

- ул. Краснознамённая, 11;

- ул. Краснознамённая, 27.
	
	
	
	
	
	Администрация города
(2012-2014 г.)

	2.6.
	Установка дорожных знаков в соответствии с Проектом организации дорожного движения.
	
	  450,0
	
	
	450,0
	Администрация города
(2011-2014 г.)

	2.7.
	Нанесение дорожной разметки в соответствии с Проектом организации дорожного движения.
	
	  400,0
	
	
	400,0
	Администрация города
(2011-2014 г.)

	2.8.
	Устройство и ремонт тротуаров и разгрузочных карманов
	
	
	
	
	
	Администрация города
(2011-2014 г.)

	2.9.
	Ремонт улично-дорожной сети
	
	  1104,0
	
	
	1104,0
	Администрация города
(2011-2014 г.)

	2.10.
	Установка леерного ограждения:
- ул. Красногвардейская, 21
	
	
	
	
	
	Администрация города
(2012-2014 г.)

	2.11.
	Содержание улично-дорожной сети
	1599,268
	  4250,0
	3600,0 
	3000,0
	12449,268

	Администрация города
(2011-2014 г.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.12.
	Строительство, ремонт и содержание сетей уличного освещения
	
	
	
	
	
	Администрация города
(2011-2014 г.)

	2.13.
	Приобретение дорожной техники:
- автогрейдеры – 3 шт.;

- комбинированные дорожные машины – 3 шт.;

- универсальная косилка на базе трактора – 1 шт.;

- погрузчик фронтальный – 1 шт.;

- фреза – 1 шт.
	
	
	
	
	
	Администрация города
(2011-2014 г.)

	1. Внедрение технических средств регулирования и контроля дорожного движения



	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установка и обслуживание камер видеонаблюдения (2 шт.):
- ул. Советская;

- ул. Красногвардейская.
	
	
	
	
	
	Администрация 
города

(2012-2013 г.)

	
	ИТОГО:
	1599,268
	  6719,0
	3600,0 
	3000,0
	14918,268 
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