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                                       АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2014г.          г. Спасск-Дальний, Приморского края                №  136-па 

О проведении двухмесячника и субботника по
благоустройству,  санитарной очистке и озеленению
территории городского округа Спасск-Дальний
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Спасск-Дальний, утверждёнными решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 27 мая 2013 г.  № 42,  в целях  улучшения благоустройства и санитарного состояния территории городского округа Спасск-Дальний, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора и предупреждения осложнения эпидемиологической обстановки с наступлением положительных значений температуры окружающего воздуха 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   


1. Провести в период с 01 апреля по 01 июня 2014 года  двухмесячник  по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории городского округа Спасск-Дальний. 


2. Объявить 18 апреля 2014 года днем проведения общегородского субботника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории городского округа Спасск-Дальний. 


3. Утвердить:

3.1. состав городского штаба по проведению двухмесячника и субботника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории городского округа Спасск-Дальний (приложение № 1);
3.2. план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории городского округа Спасск-Дальний
 (приложение № 2);

3.3. порядок проведения мероприятий по уборке закреплённых территорий (приложение № 3);
3.4. форму информации о проведении работ по благоустройству, санитарной очистке  и  озеленению  в  период  прохождения  двухмесячника   с  01  апреля   по
01 июня 2014 года  на территории городского округа Спасск-Дальний  (приложение № 4);
3.5. форму отчета о проведении субботника по благоустройству и санитарной очистке территории  городского округа Спасск-Дальний     (приложение № 5).

4. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лазаренко) организовать работу с управляющими организациями ЖКХ, предприятиями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями по благоустройству, санитарной очистке и озеленению на закрепленных территориях.  Провести смотр-конкурс «Самая благоустроенная придомовая территория», «Самая благоустроенная усадьба», «Лучший балкон». 

5. Управлению земельных и имущественных отношений Администрации городского округа Спасск-Дальний (Богинский) провести мероприятия по надлежащему содержанию рекламных конструкций.         

 
 6. Управлению образования (Косьяненко), управлению культуры (Симчук),   отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике (Апанасенко) Администрации городского округа Спасск-Дальний:
6.1. разработать  план мероприятий двухмесячника и субботника по   благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий  подведомственных учреждений;

6.2. обеспечить санитарную очистку территорий, вывоз отходов производства и потребления, произвести  санитарную обрезку деревьев и кустарников; 
6.3. организовать и обеспечить работы по санитарной очистке, ремонту и эстетическому оформлению спортивных сооружений и спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний, санитарной очистке прилегающих территорий.

7. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства управления

жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации  городского округа  Спасск-Дальний  (Лазаренко):

7.1. обеспечить организацию приёма на полигон твёрдых бытовых отходов, собранного при проведении двухмесячника и субботника мусора, отходов, порубочных остатков;


7.2. организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории частного сектора городского округа, обеспечить проведение мероприятий с жителями частной жилой застройки, направленных на заключение договоров на вывоз отходов производства и потребления. 



8. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, воинских частей, собственникам индивидуальных жилых домов, гаражно-строительных кооперативов, жителям многоквартирных домов принять участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Спасск-Дальний:


8.1. привести в надлежащее санитарное состояние территории организаций и прилегающие к ним территории (очистить от отходов производства и потребления, сухой травы и листвы, а также сухих деревьев и кустарников);
8.2 обеспечить завоз  земли, саженцев деревьев и кустарников для озеленения придомовых территорий, устройства газонов, разбивки клумб, посадки цветочной рассады, провести ремонт и покраску малых архитектурных форм на придомовых территориях,  установку урн и скамеек у подъездов жилых домов;      
8.3. своевременно очищать несанкционированные графические изображения, информационные объявления и афиши с фасадов зданий, опор наружного освещения, заборов и других ограждений;
8.4. организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора;
8.5. предприятиям, осуществляющим вывоз бытовых отходов, организовать ремонт, покраску и маркировку контейнеров для складирования мусора;
8.6. информацию и отчет о выполненных работах еженедельно, а по субботнику в день проведения, представлять в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории городского округа Спасск-Дальний  по прилагаемым формам (приложения №№ 4, 5).
9. Рекомендовать ООО «ДЭСП-Спасск» (Костенко), индивидуальным предпринимателям  Старову П.Б., Орлову Л.Е. обеспечить выполнение работ по санитарной очистке территорий городских кладбищ и прилегающих территорий.  

10. ООО «Капитал» (Кохан) обеспечить бесплатную приемку отходов производства и потребления на полигоне твердых бытовых отходов в период с     18  по 21 апреля  2014 года. 

11. Рекомендовать Территориальному отделу ТУ «Роспотребнадзор» по Приморскому краю в г. Спасске-Дальнем (Синяговский) усилить работу по контролю за соблюдением санитарных правил предприятиями торговли, питания, бытового обслуживания.

12. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства (Лазаренко) совместно с отделом по социальной политике (Троценко) Администрации городского округа Спасск-Дальний обеспечить еженедельное размещение в средствах массовой информации (газета «Спасск», «Вестник Спасска», ООО «Орбита»)  информации о прохождении двухмесячника и субботника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории городского округа Спасск-Дальний.

13. Отделу информатизации и информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний (Шишин) обнародовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  сайте городского округа Спасск-Дальний.

14. Управлению  муниципальной службы  и кадров (Моняк) опубликовать информацию в средствах массовой информации об обнародовании настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  сайте городского округа Спасск-Дальний.

15.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний  Охотникова С.Е.
Исполняющий обязанности главы Администрации
городского  Спасск-Дальний                                                                      Н.Н. Уланов
	Приложение № 1

	к постановлению Администрации городского округа Спасск-Дальний

	От 05.03.2014  № 136=па



Состав

городского штаба по проведению двухмесячника и субботника
по  благоустройству, санитарной очистке и озеленению
городского округа Спасск-Дальний
	Охотников С.Е.
	и.о. заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, председатель городского штаба  

	Лазаренко Р.В.
	начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя городского штаба

	Куманёва А.И.
	главный специалист 1 разряда отдела  дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Администрации городского округа Спасск-Дальний, секретарь городского штаба

	Воробьева Г.А.
	председатель общественного совета 

	Косьяненко Т.С.
	начальник управления образования городского округа Спасск-Дальний 

	Кирсанов А.А.
	начальник управления градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний

	Орлова Н.И.
	директор  МУП «Городской рынок»  

	Костыря А.М.
	директор МУП «МРЭУ-2 микрорайона им.С.Лазо»  


	Приложение № 2

	к постановлению Администрации городского округа Спасск-Дальний

	от  05.03.2014   №  136-па


План

мероприятий по проведения двухмесячника и субботника по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению территории городского округа Спасск-Дальний
	Исполнители
	Мероприятия
	Сроки

исполнени
	Ответственный руководитель, сотрудник 

	                                                                                                     УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
	
	


	
	Подготовить  технику,  материалы и инструменты для проведения работ и мероприятий в период 2-х месячника и субботника на обслуживаемой территории.
	до 01.04.2014
	Костыря М.А.

Павлов П.П.

Синяков Д.Л.

 Чуйко В.М.

Митрофанов О.А. 

Председатели ТСЖ 



	
	Организовать на обслуживаемой территории проведение работ и мероприятий, субботников в период 2-х месячника.
	в течение 2-х месячника
	

	
	Убрать придомовые территории от бытового и крупногабаритного мусора, опавшей прошлогодней листвы и веток.
	до 01.05.2014
	

	
	Очистить асфальтовое покрытие придомовых территорий, проездов и тротуаров от песка и грязи.
	до 01.05.2014
	

	
	Провести ликвидацию несанкционированных свалок, сбор, вывоз и утилизацию отходов с обслуживаемых территорий.
	до 01.05.2014
	

	
	Провести санитарную обрезку  сломанных веток деревьев и кустарников на придомовых территориях.
	до 01.06.2014
	

	
	Привести в порядок фасады жилых зданий, очистить их от объявлений рекламного и информационного характера.
	до 01.05.2014
	

	
	Привести в надлежащее состояние контейнера для сбора ТБО, их маркировку, прокраску и контейнерные площадки на обслуживаемой территории.
	до 01.05.2014
	

	
	Произвести покраску и подновление урн и скамеек на внутриквартальных территориях.
	до 01.05.2014
	

	
	Организовать жителей для участия в благоустроительных мероприятиях на внутриквартальных территориях в период проведения 2-х месячника и общегородского субботника.
	в течение 2-х месячника
	

	
	Провести ремонт бельевых, детских и спортивных площадок на обслуживаемой территории, песочниц, малых архитектурных форм.
	до 03.06.2014
	

	
	Обеспечить завоз земли, саженцев деревьев и кустарника для озеленения придомовых территорий.
	до 01.06.2014
	

	
	Разбить цветочные клумбы

Обновить номерные знаки и названия улиц на домах.
	до 15.05.2014

до 01.06.2014
	

	Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям
	Организовать очистку от мусора и веток закрепленных и прилегающих территорий. 
	до 01.05.2014
	Руководители предприятий,
индивидуальные предприниматели

	
	Обеспечить участие сотрудников и работников в общегородском субботнике.
	18.04.2014
	

	
	Обеспечить своих  сотрудников и работников необходимыми инструментами и материалами.
	до 09.04.2014
	

	
	Привести в надлежащее состояние фасады зданий и оконные витрины, в том числе очистить их от объявлений рекламного и информационного характера.
	до 01.05.2014
	

	
	Обновить наружную рекламу.
	до 01.05.2014
	

	ООО «Капитал»
	Организовать размещение отходов, образовавшихся в результате санитарной очистки городских территорий в период двухмесячника и субботника на полигоне ТБО
	в течение 2-х месячника
	Лазаренко Р.В.

Кохан С.А.



	
	Вести учет размещенных отходов на полигоне ТБО, утилизируемых в период проведения 2-х месячника и субботника.
	
	

	Председатели гаражно-строительных кооперативов
	Организовать в период 2-х месячника и субботника уборку мусора, веток на прилегающей к ГСК территории в радиусе 20 метров. Собранные ветки и мусор складировать на площадке, обеспечивающей свободный подъезд самосвальной автотехники.
	в течение 2-х месячника
	Кирсанов А.А.

	Собственники, арендаторы автозаправочных станций
	Организовать уборку прилегающей территории в радиусе 50 метров
	в течение 2-х месячника
	Лазаренко Р.В.

	Домовладельцы, жители частных домовладений
	Убрать от мусора, опавшей прошлогодней листвы и веток прилегающие к домовладениям территории. 
	до 01.05.2014
	Лазаренко Р.В.


	
	Провести ремонт и окраску ограждений (заборов). Очистить от мусора и углубить кюветы.
	до 01.06.2014
	

	
	Убрать стройматериалы, дрова, кузова машин с прилегающей к забору  территории.
	до 01.06.2014
	Лазаренко Р.В.


	
	Установить (обновить) номерные знаки и названия улиц на фасадах жилых домов.
	до 01.06.2014
	Лазаренко Р.В.

	Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства   
	Произвести очистку несанкционированных свалок по 
ул. Краснознаменная,40, в заречной части парка им.Борисова, ул. Советская и организовать вывоз мусора на полигон ТБО.
	до 01.05.2014
	Лазаренко Р.В.

	Предприятия и организации Владивостокского отделения «ДВЖД» - филиала ОАО «РЖД»
	Очистить от мусора, веток полосу отвода ДВЖД в черте 
г. Спасск-Дальний. Собранный мусор вывезти на полигон ТБО.
	до 01.05.2014
	Петрук П.И.



	                                                                                                                  ОЗЕЛЕНЕНИЕ
	
	

	МУП «Городской рынок» 
	Подготовить городские клумбы для высадки цветов.

	до 01.06.2014
	Орлова Н.И.

Ким Н.А.

	
	Определить места для весенней высадки саженцев деревьев и кустарников.
	до 01.04.2014
	

	
	Высадить цветы на городских клумбах и цветниках.
	до 01.06.2014
	

	Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям
	Провести формовочную обрезку кустарника на закреплённых территориях.
	до 10.05.2014
	 Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели



	
	Провести санитарную обрезку сломанных веток деревьев на закреплённых территориях.
	до 01.05.2014
	

	
	Подготовить на закреплённых территориях клумбы.
	до 01.06.2014
	

	
	Высадить цветы на клумбах и цветниках, расположенных на закреплённой территории.
	до 01.06.2014
	

	  
	                         БЛАГОУСТРОЙСТВО
	
	

	 КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Спасский

Район «Водоканал» КГУП «Примтеплоэнерго»

Филиал Спасский
	Провести благоустройство территорий после выполнения земляных работ. 

Произвести ревизию  колодцев подземных инженерных сетей, установить крышки на люки колодцев при их отсутствии.


	до 01.06.2014
	  Шульга Г.И

Барсуков А.М.



	                                                                                      БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
                                                                                              ЗАХОРОНЕНИЯ
	
	

	ООО «ДЭСП-Спасск» 

ИП Орлов

ИП Старов
	Провести работы по очистке территорий обслуживаемых кладбищ от мусора, веток.

Провести санитарную обрезку деревьев.

Вывезти собранный мусор и ветки на полигон ТБО.
	до 21.04.2014
	Костенко В.И.

Орлов Л.Е.
Старов П.Б.

Костенко В.И.

Орлов Л.Е.
Старов П.Б.



	
	Произвести (при необходимости) отсыпку центральных аллей и подъездных дорог щебнем, для обеспечения свободного движения жителей.
	до 01.05.2014
	

	                                                                                
	                                         ПАРКИ, СКВЕРЫ


	
	

	Филиал МАУ ГЦНК
«Приморье»(ДК им. С.Лазо)
МУП «МРЭУ-2 микрорайона им.С.Лазо»
	Очистка от мусора, веток парка  им. С.Лазо. 
Вывоз собранного мусора и веток на полигон ТБО.
	до 01.05.2014
	Костыря М.А.

Коротеев С.С.

	ГУЗ «Краевая противотуберкулёзная ВКПД»

МУП «МРЭУ-2 микрорайона им.С.Лазо»

Спасский филиал ДВГМИЭК

 
	Очистка лесопарковой зоны от мусора, веток, прилегающей к тубдиспансеру. 

Очистка прилегающей территории от мусора, сухой листвы.    
	до 01.05.2014
	Середа В.Г.

Костыря М.А.

Шевандронова Л.М.

 

	МУП «Городской рынок»


	Очистка парка «Победы»,  сквера Воинов-интернационалистов, сквера привокзальной площади от мусора, веток.
	до 01.05.2014
	Орлова Н.И.



	
	Очистка городского парка им.Борисова (очистка от поросли, сухих веток от мусора, веток). 
	до 01.05.2014
	Орлова Н.И.

	
	Очистка парка им. Фадеева (м/р 50 лет Спасска) от мусора и веток. 


	до 01.05.2014


	Орлова Н.И.



	
	Очистка спортивной площадки и прилегающее территории по ул.Ленинской от мусора и веток.
	до 01.05.2014
	Орлова Н.И.



	Филиал  МАУ ГЦНК «Приморье» (ДОРА)

	Очистка парка им. Блюхера от мусора и веток.
	до 01.05.2014
	Ендовицкий В.М. 

Коротеев С.С.

Савченко А.В.


	
	                                       ПАМЯТНИКИ
	
	

	Убрать от мусора, опавшей прошлогодней листвы и веток прилегающие к памятникам   территории, при необходимости покрасить памятники, побелить бордюрный камень, провести санитарную обрезку деревьев, побелить стволы близко растущих деревьев.

	МУП «Городской рынок»
	Памятник-монумент «Штурмовые ночи Спасска», монумент «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны», памятник В.И. Ленину, памятник воинам-интернационалистам.
	до 01.05.2014
	Симчук А.В.

Орлова Н.И.

	МОУ СОШ №1
	Памятник-обелиск «Героям гражданской войны»
	до 01.05.2014
	Симчук А.В.

Мироманова В.И.

	Расчетно-кассовый центр г. Спасск-Дальний
	Бюст «А.Д. Борисову»
	до 01.05.2014
	Радюк Н.В.

	МУП «МРЭУ-2 микрорайона им.С.Лазо»

Филиал ДК «Приморье»
	Монумент «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», бюст «Ивану Дербенёву»
	до 01.05.2014
	Симчук А.В.

Костыря М.А.

Коротеев С.С.

	МОУ СОШ № 12
	Братская могила воинов 1-го Дальневосточного фронта, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года, могила Героя советского Союза В.З. Ершова, памятник «400 замученным в 1918-1922 годах»
	до 01.05.2014
	Симчук А.В.

Сахарюк Т.А.



	ЗАО «СТАО»
	Памятное место «Овраг смерти», пер. Кустарный
	до 01.05.2014
	Симчук А.В.

Кравченко М.П.

	Филиал ДК «Приморье»
 
	Памятник-обелиск «Героям Гражданской войны и бойцам Народно-Революционной армии штурма 1922», могилы пограничников Семена Лагода и Василия Баранова 1936 года 
	до 01.05.2014
	Симчук А.В.

Ендовицкий В.М. 

Коротеев С.С. 

	ГУП «32 ВЗ СОП» МО РФ
	Памятник жертвам событий 5 апреля 1920 года
	до 01.05.2014
	Симчук А.В.

Симонов А.В.

	Спасский участок ЗРЭС филиала ОАО «Дальэнерго»
	Памятник Братская могила нижним чинам Австро-Венгрии, Германии и Турции 1917 года
	до 01.05.2014
	Симчук А.В.

Козлов Ю.А.

	                                            Учреждения культуры, образования, здравоохранения, спорта
	
	

	Управление  образования

городского округа Спасск-Дальний
	Провести совещание с руководителями детских садов, школ по  проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий учебных заведений.
	до 10.04.2014
	Косьяненко Т.С.

	Учреждения культуры, образования, здравоохранения, спорта.
	Организовать очистку от мусора, сухой листвы и веток закрепленных и прилегающих территорий. 
	до 01.05.2014
	Косьяненко Т.С.

Симчук А.В.
       Руководители 
учреждений

	
	Обеспечить участие сотрудников и работников в общегородском субботнике и двухмесячнике.
	в течение 2-х месячника
	

	
	Обеспечить своих  сотрудников и работников необходимыми инструментами и материалами.
	до 10.04.2014
	

	
	Подготовить к высадке клумбы, цветники.
	до 01.06.2014
	

	
	Высадить цветы на клумбы и цветники.
	до 01.06.2014
	


	Приложение № 3

	к постановлению  Администрации городского округа Спасск-Дальний

	от  05.03.2014   №  136-па


                                                           Порядок 

            проведения мероприятий по уборке закрепленных территорий
1. Благоустройство и содержание территорий

1.1. Благоустройство территории - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых юридическими, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами для создания благоприятных условий жизни и досуга населения, включающий в себя работы по содержанию и санитарной очистке территорий, озеленению территорий, устройству, текущему и косметическому ремонту объектов и элементов благоустройства, установке урн и прочих малых архитектурных форм.
1.2. границы закреплённых территорий определяются Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Спасск-Дальний, утверждёнными решением Думы городского округа Спасск-Дальний 
№ 42 от 27 мая 2013 г.;

 1.3. Собственники, иные владельцы и пользователи объектов недвижимости и связанных с ними земельных участков непосредственно или через специализированные организации в соответствии с заключенным с ними договором обеспечивают:
- ремонт и покраску фасадов зданий, временных построек, элементов благоустройства, входящих в состав общего имущества согласно существующим нормативам;

- ежедневно, включая праздничные и выходные дни, в сроки, установленные графиком работы, очистку территорий от мусора, опавшей листвы, веток и травы, иных загрязнений и вывоза их в установленные места, удаление скоплений дождевых и талых вод;
- вывоз строительного мусора, отходов после обрезки деревьев, кустарников в день производства работ на специально отведенные для этого места (полигоны). Очистка и планировка кюветов и сточных канав производится на протяжении закрепленного участка в санитарных границах;
- установку, ремонт, покраску малых архитектурных форм, в том числе урн для мусора у входа в здания учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности;

- установку аншлагов и номеров строений согласно Положению об адресном плане;

- содержание в чистоте и исправном состоянии элементов заполнения оконных и дверных проемов, содержание в чистоте и исправном состоянии имеющихся рекламных конструкций;

- своевременный ремонт и обновление твердого покрытия участков на прилегающей территории общего пользования;

- установку и содержание емкостей для сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и устройств для сбора жидких бытовых отходов (ЖБО). Емкости для сбора ТБО должны располагаться на усовершенствованном твердом основании и огораживаться;
- содержание мест установки емкостей для сбора ТБО и ЖБО на сложившейся площади, занятой размещением отходов, согласно действующим нормам и правилам;

- вывоз ТБО и ЖБО в установленные места, с соблюдением установленных сроков хранения и удаления отходов. Сроки вывоза отходов должны исключать факты переполнения емкостей.
2. Озеленение


2.1. Собственники либо пользователи земельных участков с прилегающими к ним территориями общего пользования и находящимися на них зелеными насаждениями, а также организации, осуществляющие управление жилыми домами:


2.1.1. в соответствии с проектной документацией проводят озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, создание газонов и цветников);

   2.1.2. следят за сохранностью деревьев, кустарников, газонов и цветников;

   2.1.3.  организуют своевременный полив, прополку цветников, удаление с одновременной посадкой новых растений, увядших, погибших и потерявших декоративность в цветниках;

   2.1.4. осуществляют покос травы на территориях общего пользования в границах, установленные Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Спасск-Дальний, при высоте достигшего травостоя свыше 15 см, до уровня 3 - 4 см;
   2.1.5. следят за надлежащим содержанием зеленых насаждений (уборкой сухостоя, обрезкой кроны, стрижкой живой изгороди, вырезкой поросли, побелкой стволов деревьев на уровень 1,2 метра, очисткой штамбов деревьев, выполнением мер по борьбе с вредителями, болезнями зеленых насаждений и др.).


2.1.6. Допускается обрезка кроны деревьев:

- санитарная обрезка, направленная на удаление старых, больных, сухих ветвей, ветвей, простирающихся на балконы, окна, кровлю, токонесущие провода (охранная зона в радиусе 1 м), линии связи, направленная на восстановление соответствующего нормам уровня освещенности помещений и на обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов;


- омолаживающая обрезка, направленная на получение более высокой и раскидистой кроны путем удаления крупных ветвей с дерева ранней весной до начала сокодвижения;


- формовочная обрезка, осуществляемая ранней весной до распускания почек или осенью после листопада с целью придания древесно-кустарниковой растительности декоративной формы. При формовочной обрезке допускается обрезка ствола на определенную высоту.


- обрезка кроны деревьев производится за счет средств заинтересованных лиц, а также лиц, осуществляющих эксплуатацию линий электропередачи, инженерных сетей и лиц, заключивших муниципальный контракт (договор) на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений.

Все виды обрезки деревьев производятся только после оформления разрешения в Администрации городского округа Спасск-Дальний.

	Приложение № 4

	к постановлению  Администрации городского округа Спасск-Дальний

	от  05.03.2014   №  136-па


информация

о проведении работ по благоустройству, санитарной очистке  и озеленению в период двухмесячника с 01 апреля по 01 июня 2014 г. на территории городского   округа Спасск-Дальний

(наименование предприятия, организации)

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.из-

мере-

ния
	
Объем работ

	
	
	
	план
	факт

	1
	Очистка магистральных и внутриквартальных дорог
	м2
	
	

	2
	Очистка газонов, цветников, парков, скверов
	м2
	
	

	3
	Очистка кустарников
	п/м
	
	

	4
	Вывоз мусора
	м3
	
	

	5
	Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов
	шт.
	
	

	6
	Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твердых бытовых отходов и свалкам
	м2
	
	

	7
	Ремонт, покраска урн
	шт.
	
	

	8
	Установка новых урн
	шт.
	
	

	9
	Снятие объявлений, рекламы

	Шт.
	
	

	10
	Ремонт и покраска контейнеров
	шт.
	
	

	11
	Установка новых контейнеров
	шт.
	
	

	12
	Устройство контейнерных площадок
	шт.
	
	

	13
	Очистка подвалов от мусора
	домов
	
	

	14
	Ямочный ремонт и асфальтирование
	м2
	
	

	15
	Задействовано организаций
	шт.
	
	

	16
	Задействовано людей:
	чел.
	
	

	
	в т.ч. студентов
	чел.
	
	

	17
	Задействовано техники:
	ед.
	
	

	
	в т.ч. тракторов
	ед.
	
	

	
	автомашин
	ед.
	
	

	
	погрузчиков
	ед.
	
	

	18
	Стрижка кустарников
	м.пог.
	
	

	19
	Посадка деревьев
	шт.
	
	

	20
	Посадка кустарников
	шт.
	
	

	21
	Вывоз грунта, смета
	м3
	
	


	Приложение № 5

	к постановлению  Администрации городского округа Спасск-Дальний

	от 05.03.2014  № 136=па


ОТЧЕТ

о проведении субботника по благоустройству и санитарной очистке

территории городского округа Спасск-Дальний  18 апреля 2014 года

	  №     п/п
	      Основные направления работ по

        благоустройству, санитарной

            очистке и озеленению
  
	   Ед.измер.
	   Фактически  

    выполнено

	  1.
	Количество участников субботника


	   кол-во
	

	  2.
	Очищено территории от мусора


	    кв.м
	

	  4.
	Вывезено мусора


	   куб.м
	

	  5.
	Благоустроено парков, скверов
	     ед.
	

	  6. 
	Побелка бордюрного камня
	     п/м
	

	  7.
	Посадка деревьев и кустарников
	     ед.
	

	  8.
	Обрезка деревьев, кустарников


	     ед.
	

	  9.
	Ремонт, покраска урн


	      шт.
	

	  10.
	Ремонт скамеек


	     шт.
	

	
	Санитарная уборка и благоустройство контейнерных площадок
	     ед.
	

	
	
	
	

	  11.
	Задействовано техники


	     ед.
	

	  12.
	 Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов.


	     ед. 
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