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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2011 года
г. Спасск-Дальний, Приморского края

№  783-па
Об   утверждении   муниципальной   целевой    программы  «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 27 июля 2010 года №110 "Об утверждении порядка выделения и расходования средств бюджета городского округа Спасск-Дальний на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа  Спасск-Дальний, решениями Спасского городского суда от 26 октября 2010 г., 19 ноября 2010 г., 17 декабря 2010 г., постановлением главы Администрации  городского округа  Спасск-Дальний  от 16 ноября  2007 года                   № 572-па «О порядке принятия  муниципальных  целевых программ городского округа  Спасск-Дальний»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую  программу «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2012 год».
2. Отделу по социальной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний (Черевикова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Отделу информатизации и информационной безопасности (Тарабаева) разместить данное постановление на официальном Интернет-сайте Администрации городского округа Спасск-Дальний.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний Ф.А. Еремина.

Глава Администрации 

городского округа Спасск-Дальний



                А.Е. Бабий

Муниципальная целевая программа 

«Выборочный капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2012 год»

Паспорт программы
	Наименование 
Программы 
	Муниципальная целевая программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2012 год» (далее Программа)

	Основание для разработки Программы 
	Статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 27.07.2010 №110 "Об утверждении порядка выделения и расходования средств бюджета городского округа Спасск-Дальний на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме", решения Спасского городского суда от 26.10.2010, 19.11.2010, 17.12.2010

	Заказчик Программы 
	Администрация городского округа Спасск-Дальний

	Разработчик Программы 
	Отдел жизнеобеспечения Администрации городского округа Спасск-Дальний

	Цели Программы 
	Создание безопасных и благоприятных условий       проживания граждан; 
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;
формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;
внедрение ресурсосберегающих технологий.

	Задачи Программы 
	Организация адресной поддержки товариществ собственников жилья;
развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

повышение эффективности управления многоквартирными домами;
оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов.

	Сроки реализации Программы 
	2012 календарный год.

	Исполнители
Программы 
	Администрация городского округа Спасск-Дальний;

собственники помещений в многоквартирных домах;

подрядные организации.

	Участники 
Программы 
	Товарищества собственников жилья;

управляющие организации;

обслуживающие организации;

собственники помещений в многоквартирных домах. 

	Источники 
финансирования Программы 
	Общий объем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов  городского округа Спасск-Дальний за счет местного бюджета  – 1400000 рублей. 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	Проведение капитального ремонта не менее чем 6,378 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов;

улучшение технического состояния трех многоквартирных домов;

создание безопасных и комфортных условий проживания для  478  человек.

	Организация контроля за реализацией Программы
	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация  городского округа Спасск-Дальний, ТСЖ, собственники жилых помещений.


1. Характеристика проблемы

В городском округе Спасск-Дальний по данным БТИ 672 многоквартирных жилых дома. 80% жилого фонда требует капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, кровель, несущих конструкций. С принятием в 2005 году Жилищного кодекса РФ обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников жилых помещений. В данном случае Администрация городского округа Спасск-Дальний выступает как собственник жилых помещений в многоквартирных домах, имеющая  в муниципальной собственности более 75% площади жилых помещений многоквартирного дома. Администрация городского округа Спасск-Дальний принимает участие в финансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на основании статьи 39 и п.п. 2 п. 2 статьи 65 Жилищного кодекса РФ. Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 27.07.2010 № 110 "Об утверждении порядка выделения и расходования средств бюджета городского округа Спасск-Дальний на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме" определяет порядок финансирования ремонта общего имущества многоквартирного дома, в котором находятся муниципальные жилые помещения, переданные гражданам для проживания по договорам социального найма.

С другой стороны на Администрацию городского округа Спасск-Дальний возложена обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на основании решений Спасского городского суда от 26.10.2010, 19.11.2010, 17.12.2010.

 Данная Программа разработана с целью систематизации проблем и более эффективному использованию финансовых ресурсов, так как опыт показывает, что наиболее эффективно проблемы решаются программно-целевыми методами.

Срок реализации Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний – 2012 календарный год.
2. Основные цели и задачи Программы

Муниципальная целевая программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2012 год» разработана с учетом решения Думы городского округа Спасск-Дальний от 27 июля 2010 года №110 "Об утверждении порядка выделения и расходования средств бюджета городского округа Спасск-Дальний на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме".
Целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан; 

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Достижение целей Программы намечается осуществить путем решения следующих задач:

- организовать адресную поддержку товариществ собственников жилья, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- развивать общественное самоуправление в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- повышать эффективность управления многоквартирными домами;
-оснащать многоквартирные дома приборами учета и регулирования энергоресурсов;

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Перечень программных мероприятий

	№

п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Наименование работ
	Стоимость работ (тыс. руб.)

	1. 
	ул. Юбилейная, дом № 4
	Капитальный ремонт кровли
(решение Спасского городского суда от 26.10.10)
	616,0

	2. 
	ул. Юбилейная, 

дом № 22/1
	Капитальный ремонт кровли
(решение Спасского городского суда от 19.11.10)
	609,074

	3. 
	ул. Красногвардейская,

дом № 108/1, кв. 2
	Капитальный ремонт квартиры (решение Спасского городского суда от 17.12.10)
	146,233

	4. 
	ТСЖ «Пятерочка»

ул. Российская, дом № 5
	Замена приборов учета электроэнергии
	28,693

	
	Всего
	
	1400,0


4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Администрации городского округа Спасск-Дальний реализуется за счет средств местного бюджета. Средства бюджета городского округа Спасск-Дальний на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Субсидии направляются на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения ;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).

Завершение работ по капитальному ремонту устанавливается  до конца финансового года, в котором были предоставлены субсидии.

Средства бюджета Администрации городского округа Спасск-Дальний могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере не более тридцати процентов указанных средств.

В целях эффективного использования бюджетных средств, в случае экономии либо не использования субсидии, предоставленной на капитальный ремонт многоквартирного дома, образовавшаяся сумма может быть направлена:

в первоочередном порядке на финансирование капитального ремонта того же дома по решению общего собрания собственников помещений при условии внесения соответствующих изменений в муниципальную программу, за исключением видов работ, софинансирование которых ранее осуществлялось за счет субсидии.

Всего на реализацию Программы предусмотрено 1400,0 тыс. рублей.

5. Механизм реализации Программы.

Для достижения названных целей и задач Администрация городского округа Спасск-Дальний выполняет следующие мероприятия:

- принимает решение о включении многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов товарищества собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной Программе; 

- принимает решение о распределении средств местного бюджета между многоквартирными домами, включенными в Программу;

- уведомляет товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах 
управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, о принятом решении по распределению бюджетных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома;

- рассматривает предоставленные заявки на получение финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- перечисляет бюджетные средства, предусмотренные на софинансирование Программы, на банковские счета товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом согласно Порядку;

- согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписанные председателем и членами приемочной комиссии, наделенной общим собранием собственников помещений полномочиями на подписание акта приемки работ;

- устанавливает порядок и сроки предоставления в Администрацию городского округа Спасск-Дальний информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей организацией;

- оказывает методологическую поддержку при подготовке заявок;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий.

Приемка выполненных работ с составлением акта приемки законченного капитального ремонта многоквартирного дома производится комиссией, в состав которой входят представители Администрации городского округа Спасск-Дальний, управляющей организацией, товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, подрядной организации, представителя жилищной инспекции Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Оплата работ производится в пределах сметной стоимости на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (формы КС-2,      КС-3), согласованных с Администрацией городского округа Спасск-Дальний и подписанных уполномоченными лицами.

Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов производится до завершения финансового года, в котором были предоставлены субсидии.

Получатели субсидий предоставляют в отдел жизнеобеспечения Администрации городского округа Спасск-Дальний отчеты о расходовании средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с договором в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование полученных субсидий, достоверность предоставляемых сведений, нарушение сроков предоставления отчетов и иные нарушения в соответствии с законодательством РФ.

Получатели субсидий обязаны в месячный срок вернуть субсидии на счет Администрации  городского округа Спасск-Дальний в случае:

 - нецелевого использования представленных субсидий;

- банкротства получателя субсидий;

 - не предоставления документов (формы КС-2, КС-3 и т.д.);

 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Виды работ по капитальному ремонту, на которые может быть предоставлена субсидия:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- разработка проектной документации для капитального ремонта домов, включенных в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;

- проведение государственной экспертизы проектной документации для капитального ремонта в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация настоящей Программы  должна обеспечить проведение капитального ремонта не менее чем  6,378 тыс.кв. метров общей площади многоквартирных домов.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- улучшение технического состояния  3  многоквартирных домов;

-  создание безопасных и комфортных условий проживания для 478 человек;

- создание условий для снижения в многоквартирных домах, участвующих в Программе, размера платы на содержание и ремонт жилого помещения в доле, приходящейся на текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная динамика роста инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной инициативы собственников помещений по созданию товариществ собственников жилья для управления многоквартирными домами.

7. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Администрация городского округа Спасск-Дальний осуществляет мониторинг выполнения условий предоставления субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в  городском округе Спасск-Дальний в целях контроля за эффективностью использования средств местного бюджета.

Администрация городского округа Спасск-Дальний осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией  средств, выделенных на реализацию Программы.

