

# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2022 г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 206-па

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**городского округа Спасск-Дальний от 15 июля 2015 года № 440-па**

**«Об утверждении муниципальной программы «Обустройство пешеходных**

**переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского округа Спасск-Дальний, постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 апреля 2014 года № 291-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности муниципальных программ городского округа Спасск-Дальний», Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 июля 2015 года № 440-па « Об утверждении муниципальной программы «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы» (в редакции постановления Администрации городского округа Спасск-Дальний от 16 декабря 2020 года № 609-па ) следующие изменения:

1. В названии муниципальной программы, пункте 1 постановления Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 июля 2015 года № 440-па и далее по тексту слова «2015 -2023 годы» заменить словами «2015-2024 годы».

2. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Всего предусмотрено средств местного бюджета **5 405, 212,18** тыс. руб., в том числе по годам:  2015 - 0,00 тыс. руб.  2016 - 0,00 тыс. руб.  2017 - 963,280 тыс. руб.  2018 - 0,00 руб.  2019 - 1 000 ,00 тыс. руб.  2020 - 842,813 тыс. руб.  2021 - 1099,119 тыс. руб.  2022 - 500 ,00 тыс. руб.  2023 - 500,00 тыс. руб.  2024 - 500,00 тыс. руб. |

3. раздел 3 «Перечень программных мероприятий**»** Программы изложить в следующей редакции:

**«3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Расположение** | **Мероприятия,**  **количество** | **Срок** | |
| **улица Советская** | | | | |
|  | дом № 110  МБОУ СОШ № 5 | Реконструкция линии освещения - 3 шт.  Монтаж дорожных знаков - 20 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.  Монтаж светофоров - 2 шт.  Устройство пешеходного ограждения – 200 п.м.  Нанесение дорожной разметки - 1 к-т | 2017  год | |
| **улица Кустовиновская** | | | | |
|  | дом 3  МБОУ СОШ № 1 | Монтаж дорожных знаков - 10 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.  Монтаж светофоров - 2 шт.  Устройство пешеходного ограждения – 160п.м.  Нанесение дорожной разметки – 10,26м² | 2019  год | |
|  | **Улица Красногвардейская** | | | |
|  | МБОУ СОШ № 11 | Монтаж дорожных знаков - 10 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.  Монтаж светофоров - 2 шт.  Устройство пешеходного ограждения – 160п.м.  Нанесение дорожной разметки – 10,26м² | 2019 год | |
| **Переулок Мухинский** | | | | |
|  | дом № 3  МОУ ДШИ | Ямочный ремонт дорожного покрытия - 10 м.кв.  Реконструкция линии освещения- 3 шт.  Монтаж дорожных знаков- 20 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.  Монтаж светофоров- 2 шт.  Устройство пешеходного ограждения - 200 п.м.  Нанесение дорожной разметки- 10,26 м2 | 2020 | |
| **улица Краснознаменная** | | | | |
|  | МБОУ СОШ  № 12 | Ямочный ремонт дорожного покрытия - 10 м.кв.  Реконструкция линии освещения- 3 шт.  Монтаж дорожных знаков- 20 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.  Монтаж светофоров- 2 шт.  Устройство пешеходного ограждения - 200 п.м.  Нанесение дорожной разметки- 1 к | 2021 | |
| **Улица Советская** | | | | |
|  | Д/С №3 ул.советская ул.Вокзальная | Реконструкция линии освещения- 2 шт.  Монтаж дорожных знаков- 18 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.  Монтаж светофоров- 2 шт.  Устройство пешеходного  ограждения- 200 п.м.  Нанесение дорожной  разметки- 1 к-т | 2021 | |
| **Ул. Советская** | | | | |
|  | Поворот ул.Советская ул.Борисова | Монтаж светофоров – 4 шт.  Монтаж дорожных знаков - 10 шт.  Нанесение дорожной разметки – 10,26м² | 2022 | |
|  | пер.Крестьянский МДОУ «Гнездышко» | Монтаж светофоров – 2 шт.  Монтаж дорожных знаков - 6 шт.  Нанесение дорожной разметки – 6,40м² | 2022 | |
| **Улица Цементная** | | | |  |
|  | дом № 22,29  ДВГМИЭК | Монтаж дорожных знаков- 18 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.  Монтаж светофоров- 2 шт.  Устройство пешеходного  ограждения-100 п.м.  Нанесение дорожной  разметки- 1 к-т | 2023 | |
| **Улица Цементная** | | | | |
|  | МБОУ ЦРР № 17 | Монтаж дорожных знаков- 18 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.  Монтаж светофоров- 2 шт.  Устройство пешеходного  ограждения-100 п.м.  Нанесение дорожной  разметки- 1 к-т | 2024 | |
| **Улица Маяковского** | | | | |
|  | МБ ДОУ №1 | Реконструкция линии освещения- 2 шт.  Монтаж дорожных знаков- 18 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.  Монтаж светофоров- 2 шт.  Устройство пешеходного  ограждения- 200 п.м.  Нанесение дорожной  разметки- 1 к-т | 2024 | |
| **Ул.Герцена** | | | | |
|  | МБОУСОШ № 14 | Реконструкция линии освещения- 2 шт.  Монтаж дорожных знаков- 18 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.  Монтаж светофоров- 2 шт.  Устройство пешеходного  ограждения- 200 п.м.  Нанесение дорожной  разметки- 1 к-т | 2024 | |

4. Таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:



5. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте правовой информации городского округа Спасск-Дальний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний Патрушева К.О.

Исполняющий обязанности главы

городского округа Спасск-Дальний О.А. Митрофанов