

# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2022 г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 206-па

**О внесении изменений в постановление Администрации**

 **городского округа Спасск-Дальний от 15 июля 2015 года № 440-па**

 **«Об утверждении муниципальной программы «Обустройство пешеходных**

**переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского округа Спасск-Дальний, постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 апреля 2014 года № 291-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности муниципальных программ городского округа Спасск-Дальний», Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 июля 2015 года № 440-па « Об утверждении муниципальной программы «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы» (в редакции постановления Администрации городского округа Спасск-Дальний от 16 декабря 2020 года № 609-па ) следующие изменения:

 1. В названии муниципальной программы, пункте 1 постановления Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 июля 2015 года № 440-па и далее по тексту слова «2015 -2023 годы» заменить словами «2015-2024 годы».

 2. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования  | Всего предусмотрено средств местного бюджета **5 405, 212,18** тыс. руб., в том числе по годам:2015 - 0,00 тыс. руб.2016 - 0,00 тыс. руб.2017 - 963,280 тыс. руб.2018 - 0,00 руб.2019 - 1 000 ,00 тыс. руб.2020 - 842,813 тыс. руб.2021 - 1099,119 тыс. руб.2022 - 500 ,00 тыс. руб.2023 - 500,00 тыс. руб.2024 - 500,00 тыс. руб. |

 3. раздел 3 «Перечень программных мероприятий**»** Программы изложить в следующей редакции:

**«3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Расположение** | **Мероприятия,** **количество** | **Срок** |
| **улица Советская** |
|  | дом № 110МБОУ СОШ № 5 | Реконструкция линии освещения - 3 шт.Монтаж дорожных знаков - 20 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения – 200 п.м.Нанесение дорожной разметки - 1 к-т | 2017год |
| **улица Кустовиновская** |
|  | дом 3 МБОУ СОШ № 1 | Монтаж дорожных знаков - 10 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения – 160п.м.Нанесение дорожной разметки – 10,26м² | 2019год |
|  | **Улица Красногвардейская**  |
|  | МБОУ СОШ № 11 | Монтаж дорожных знаков - 10 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.Монтаж светофоров - 2 шт.Устройство пешеходного ограждения – 160п.м.Нанесение дорожной разметки – 10,26м² | 2019 год  |
| **Переулок Мухинский** |
|  | дом № 3МОУ ДШИ | Ямочный ремонт дорожного покрытия - 10 м.кв.Реконструкция линии освещения- 3 шт.Монтаж дорожных знаков- 20 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.Монтаж светофоров- 2 шт.Устройство пешеходного ограждения - 200 п.м.Нанесение дорожной разметки- 10,26 м2 | 2020 |
| **улица Краснознаменная** |
|  | МБОУ СОШ № 12  | Ямочный ремонт дорожного покрытия - 10 м.кв.Реконструкция линии освещения- 3 шт.Монтаж дорожных знаков- 20 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.Монтаж светофоров- 2 шт.Устройство пешеходного ограждения - 200 п.м.Нанесение дорожной разметки- 1 к | 2021 |
| **Улица Советская**  |
|  | Д/С №3 ул.советская ул.Вокзальная  | Реконструкция линии освещения- 2 шт.Монтаж дорожных знаков- 18 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.Монтаж светофоров- 2 шт.Устройство пешеходного ограждения- 200 п.м.Нанесение дорожнойразметки- 1 к-т | 2021  |
| **Ул. Советская**  |
|  | Поворот ул.Советская ул.Борисова  | Монтаж светофоров – 4 шт.Монтаж дорожных знаков - 10 шт.Нанесение дорожной разметки – 10,26м² | 2022  |
|  | пер.Крестьянский МДОУ «Гнездышко»  | Монтаж светофоров – 2 шт.Монтаж дорожных знаков - 6 шт.Нанесение дорожной разметки – 6,40м² | 2022 |
|  **Улица Цементная**  |  |
|  | дом № 22,29ДВГМИЭК | Монтаж дорожных знаков- 18 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.Монтаж светофоров- 2 шт.Устройство пешеходного ограждения-100 п.м.Нанесение дорожнойразметки- 1 к-т | 2023 |
|  **Улица Цементная** |
|  | МБОУ ЦРР № 17  | Монтаж дорожных знаков- 18 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.Монтаж светофоров- 2 шт.Устройство пешеходного ограждения-100 п.м.Нанесение дорожнойразметки- 1 к-т | 2024 |
| **Улица Маяковского**  |
|  | МБ ДОУ №1 | Реконструкция линии освещения- 2 шт.Монтаж дорожных знаков- 18 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.Монтаж светофоров- 2 шт.Устройство пешеходного ограждения- 200 п.м.Нанесение дорожнойразметки- 1 к-т | 2024 |
| **Ул.Герцена**  |
|  | МБОУСОШ № 14 | Реконструкция линии освещения- 2 шт.Монтаж дорожных знаков- 18 шт.Устройство искусственных дорожных неровностей- 2 шт.Монтаж светофоров- 2 шт.Устройство пешеходного ограждения- 200 п.м.Нанесение дорожнойразметки- 1 к-т | 2024 |

4. Таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:



5. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте правовой информации городского округа Спасск-Дальний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний Патрушева К.О.

Исполняющий обязанности главы

городского округа Спасск-Дальний О.А. Митрофанов