# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2023г.                 г. Спасск-Дальний, Приморского края                   № 388-па

# Об утверждении Программы проведения проверки

# готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов

# объектов городского округа Спасск-Дальний

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение распоряжения Правительства Приморского края от 09 января 2023 г. № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2023-2024 года», на основании распоряжения Администрации городского округа Спасск-Дальний от 28 февраля 2023 г. № 91-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Спасск-Дальний к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов»,  Устава городского округа Спасск-Дальний, Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов объектов городского округа Спасск-Дальний» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний        Патрушева К.О.

Глава городского округа Спасск-Дальний                                          О.А. Митрофанов

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от 16 марта 2023 г    № 388-па

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному

сезону 2023-2024 годов объектов городского

округа Спасск-Дальний

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Программа проверки готовности к отопительному сезону объектов городского округа Спасск-Дальний» |
| --- | --- |
| Цель программы | Своевременная, качественная подготовка к отопительному сезону городского округа Спасск-Дальний в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Спасск-Дальний |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (Зарегистрирован в Минюсте России 24.04.2013 № 28269), распоряжение Правительства Приморского края от 09.01.2023 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2023-2024 года», распоряжение Администрации городского округа Спасск-Дальний от 28.02.2023 № 91-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Спасск-Дальний к работе в отопительный сезон 2023- 2024 годов». |
| Разработчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| Исполнители мероприятий Программы | 1.Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний. 2. Теплоснабжающие организации. 3.Управляющие организации городского округа Спасск-Дальний, ТСЖ. 4.Собственники жилых помещений. 5.Бюджетные учреждения городского округа Спасск-Дальний. |
| Задачи и важнейшие целевые показатели программы | Готовность теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, бюджетных учреждений к отопительному сезону 2023-2024 годов. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону. |
| Сроки реализации программы | С 01.05.2023 - 20.04.2024 |
| Перечень основных мероприятий программы | Создание постоянно действующего штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов; Создание комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей; Создание комиссии по оценке готовности жилищного фонда и эксплуатации в зимних условиях. Разработка мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и потребителей к отопительному сезону 2023-2024 годов. Проверка готовности объектов теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения к отопительному сезону 2023-2024 годов. Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2023-2024 годов. |

1. Характеристика проблемы

1.1 Сфера действия Программы.

Программа «Проведения проверки готовности к отопительному сезону объектов городского округа Спасск-Дальний» направлена на снижение аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях и системах энергоснабжения городского округа. Программа является организационной и направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения и потребителей к отопительному сезону.

1.2. Нормативно-правовая база разработки Программы:

Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (Зарегистрирован в Минюсте России 24.04.2013 № 28269);

приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (Зарегистрирован в Минюсте России 24.04.2013 № 28269);

распоряжение Правительства Приморского края от 09.01.2023 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2023-2024 года»;

распоряжение Администрации городского округа Спасск-Дальний от 28.02.2023 № 91-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Спасск-Дальний к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов».

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является обеспечение потребителей городского округа Спасск-Дальний услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

3. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

проверка готовности потребителей к отопительному сезону;

проверка готовности объектов энергоснабжения к отопительному сезону.

4. График проверки источников теплоснабжения

городского округа Спасск-Дальний

| № п/п | Наименование объекта | Обслуживающая организация | Адрес объекта | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 5 | 25.09.2023 |
| 2 | Котельная № 3 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Пограничная, 1 | 25.09.2023 |
| 3 | Котельная № 4 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Силикатная | 25.09.2023 |
| 4 | Котельная № 5 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 130 | 26.09.2023 |
| 5 | Котельная № 7 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 3 | 26.09.2023 |
| 6 | Котельная № 8 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2 | 26.09.2023 |
| 7 | Котельная № 9 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Горького 25/1 | 26.09.2023 |
| 8 | Котельная №2 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Гражданская 10 | 26.09.2023 |
| 9 | Котельная № 3А | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, 14 | 26.09.2023 |
| 10 | АМК № 6 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Спасск-Дальний, ул. Ангарская, 11/1 | 26.09.2023 |
| 11 | Котельная ТСЖ «Пятерочка» | ТСЖ «Пятерочка» | г. Спасск-Дальний, ул. Российская, 5 | 18.09.2023 |
| 12 | Котельная ЛСШ ЗОЛ «Родник здоровья» | ЛСШ ЗОЛ «Родник здоровья» | Спасский район, с. Калиновка | 20.09.2023 |

5. График проверки теплоснабжающих и теплосетевых

организаций городского округа Спасск-Дальний

| № п/п | Наименование организации | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго | г. Спасск-Дальний, ул. Заводская, 17 | 02.10.2023 |
| 2 | ТСЖ «Пятерочка» | г. Спасск-Дальний, ул. Российская, 5 | 29.09.2023 |
| 3 | ЛСШ ЗОЛ «Родник здоровья» | с. Калиновка, Спасского района | 29.09.2023 |

6. Перечень

показателей готовности к отопительному периоду для

теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1. Наличие договора на право пользования имуществом объекта теплоснабжения.

2. Наличие нормативных запасов топлива.

3. Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность этих служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

4. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.

5. Графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.

6. Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

7. Наличие актов технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

8. Выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения.

9. Наличие договоров на поставку топлива, не допускающего перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

10. Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

11. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

7. График проверки готовности к отопительному периоду

потребителей тепловой энергии городского округа Спасск-Дальний

| № п/п | Наименование потребителей и управляющих компаний | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальные дошкольные учреждения |  | 01.09.2023 |
| 2 | Муниципальные образовательные учреждения |  | 01.09.2023 |
| 3 | ООО «Спассктеплоэнерго-АТП» | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 69/2 | 28.08.2023 |
| 4 | ООО УК «Артель-1» | г. Спасск-Дальний, переулок Офицерский, 7 | 28.08.2023 |
| 5 | ООО «Горсвет» | г. Спасск-Дальний ул. Парковая, 27 кв. 4 | 28.08.2023 |
| 6 | ООО УК «Эталон» | г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, 13А | 28.08.2023 |
| 7 | МБУ «Наш город» | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 90 | 28.08.2023 |
| 8 | ООО «Спасск-Абсолют» | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 87 | 28.08.2023 |
| 9 | ТСЖ «Березка» | г. Спасск-Дальний, ул. Нахимова, 1 | 28.08.2023 |
| 10 | ТСЖ «Микрорайон им. Блюхера» | г. Спасск-Дальний, пер. Офицерский, 7 | 28.08.2023 |
| 11 | ТСЖ «Пятерочка» | г. Спасск-Дальний, ул. Российская, 5 | 28.08.2023 |
| 12 | ТСЖ «Дружба» | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 69 | 28.08.2023 |
| 13 | ТСЖ «Планерная, 6» | г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, 6 | 28.08.20223 |
| 14 | ТСЖ «Мирный» | г. Спасск-Дальний, ул. Мира, 8. | 28.08.2023 |
| 15 | ООО УК «Спасскжилсервис» | р-н. Спасский, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 22а | 28.08.2023 |
| 16 | ООО УК «Новая» | г. Спасск-Дальний, ул. 3-я Загородная, д. 12, оф 3 | 28.08.2023 |
| 17 | ООО «Фортуна Вин» | р-н Спасский, с. Спасское, ул. Хасанская, д. 12 | 28.08.2023 |

В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду должны быть проверены:

акты промывки и гидравлических испытаний коммуникаций и теплопотребляющих установок;

качественное выполнение плана ремонтных работ;

состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителям;

состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

наличие и работоспособность приборов учета энергоресурсов;

состояние трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции;

отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

наличие собственных и привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность их материально-технических ресурсами.

Обеспечение реализации Программы возлагается на отдел жизнеобеспечения Администрации городского округа Спасск-Дальний.

8. График проверки готовности муниципального образования

к отопительному периоду

| № п/п | Наименование муниципального образования | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Спасск-Дальний | г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 17 | 05.10.2023 |

9. Контроль за ходом выполнения работ

Контроль осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний, которое контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.