АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2009 г.		г. Спасск-Дальний, Приморского края			№ 118-па

Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2009-2012 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Спасск-Дальний от 16 ноября 2007 г. № 572-па «О порядке принятия долгосрочных целевых программ городского округа Спасск-Дальний», Уставом городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2009-2012 годы» (прилагается).

2. Организационному отделу (Сидоренкова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Спасск-Дальний по социальным вопросам Т.С. Косьяненко.

Глава  администрации

городского округа Спасск-Дальний						К.А.Лобода

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Пожарная безопасность  образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний

# на 2009-2012 годы»

г. Спасск-Дальний

2009 год

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2009-2012 году»

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2009-2012 годы» ( далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности; Постановление главы администрации городского округа Спасск-Дальний от 16 ноября 2007 г. №572-па «О порядке принятия долгосрочных целевых программ городского округа Спасск-Дальний» |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Спасск-Дальний. |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации городского округа Спасск-Дальний; Управление экономики администрации городского округа Спасск-Дальний. |
| Цели и задачи Программы | Цели: реализация государственной политики в области пожарной безопасности; повышение пожарной безопасности образовательных учреждений; создание безопасных условий в местах пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала образовательных учреждений; недопущение человеческих жертв и уменьшение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Задачи: проведение организационно-правовых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний; совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных учреждениях городского; обеспечение безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях на основе укрепления их материально-технической базы; выполнение первоочередных мероприятий по пожарной безопасности образовательных учреждений; совершенствование противопожарной пропаганды; повышение качества знаний учащихся по правилам пожарной безопасности. |
| Целевые индикаторы Программы | Установка систем противопожарного радиомониторинга: - ежегодно не менее 3 Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации: - ежегодно не менее 4 Снижение количества выявленных нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях: - ежегодно не менее 10% |
| Сроки реализации Программы | 2009-2012 годы. |
| Исполнители Программы | Управление образования администрации городского округа Спасск-Дальний; Образовательные учреждения г.о. Спасск-Дальний. |
| Объемы и источники финансирования | Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний. Объемы финансирования программы на 2009-2012 года составляет 5550 тыс. рублей, в т.ч. 2009г.- 200 тыс.руб. 2010г.- 1550 тыс.руб. 2011г.- 1800 тыс.руб. 2012г.- 2000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение качества пожарной безопасности образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний; повышение безопасности образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, сокращение в связи с этим расходов на восстановительные и реабилитационные мероприятия и получение социально-экономического эффекта; повышение уровня знаний и навыков обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров. |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет Управление образования администрация городского округа Спасск-Дальний и Дума городского округа Спасск-Дальний в пределах своей компетенции. |

#### 1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально - экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов.

С учетом существующего уровня риска пожаров в Российской Федерации эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

Выполнение целевой программы «Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний на 2009-2012 годы» прежде всего направлено на обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности образовательных учреждений городского округа  Спасск-Дальний.

На территории городского округа функционируют  36 образовательных учреждений, построенных  в период с 1938 по 1985 годы,  т.е.  имеют срок эксплуатации  более 25 лет и износ более  40%. К началу учебного года на объектах образования были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, устранение которых требует значительных финансовых затрат.

Общая сумма средств на выполнение мероприятий по пожарной безопасности в   образовательных учреждениях  городского округа в 2008 году  составила 1457  тыс.рублей. Однако проведённые мероприятия и материально-техническая база образовательных  учреждений городского округа не в полной мере соответствуют  требованиям Федерального Закона  «О пожарной  безопасности».

#### 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

#### СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ.

Основной целью Программы является реализация государственной политики в области пожарной безопасности, создание необходимых условий для, защиты жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшение пожарной безопасности.

Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи:

- проведение организационно-правовых мероприятий по обеспечению     пожарной безопасности образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний;

- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных учреждениях городского округа;

- обеспечение безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях на основе укрепления их материально-технической базы;

- выполнение первоочередных мероприятий по пожарной безопасности образовательных учреждений;

- совершенствование противопожарной пропаганды;

- повышение качества знаний учащихся по правилам пожарной безопасности.

Реализация Программы проводится в течение 2009 - 2012 годов поэтапно.

В 2009 году  в рамках софинансирования краевой целевой программы «Пожарная безопасность на 2005-2012 годы»  планируется установить систему противопожарного радиомониторинга в МОУСОШ №4, МОУ Гимназия,  разработать и провести экспертизы проектно-сметной документации средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

В 2010 году планируется провести капитальный ремонт средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в  МОУСОШ №1, 5, 11, 15, МОУООШ 16, монтаж средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах  в помещениях МОУДОД ССК, СЮТ. Установка дверей с уплотнением в притворах, механизмом самозакрывания на лестничных клетках, продолжить разработку и проведение экспертизы проектно-сметной документации средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в дошкольных учреждениях.

В 2011 году планируется провести  плановую огнезащитную  обработку чердачных деревянных конструкций,  монтаж средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании  МОУДОД ДДТ, продолжить установку систем противопожарного радиомониторинга.

В 2012 году необходимо провести монтаж средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях  МОУДОД МКС, МОУ МУК, продолжить установку систем  противопожарного радиомониторинга в образовательных учреждениях.

Также на всех этапах Программа предусматривает средства на приобретение пожарных рукавов, огнетушителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания, спасательных устройств, наглядных пособий, учебно-методической литературы, прохождение  обучения    руководителями, ответственными  лицами  правилам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

Целевые индикаторы:

| Перечень индикаторов | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка систем противопожарного радиомониторинга | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
| Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в дошкольных образовательных учреждениях | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | - |
| Снижение количества выявленных нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях | Не менее 10 % | Не менее 10 % | Не менее 10 % | Не менее 10 % |

#### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Раздел 1. Меры по предупреждению пожаров. |
| --- |
| № | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность образовательного учреждения | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.2. | Разработка и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности образовательного учреждения | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.3. | Издание приказа о создании добровольной пожарной дружины образовательного учреждения и об организации ее работы | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.4. | Разработка и принятие плана эвакуации образовательного учреждения в случае возникновения пожара | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.5. | Разработка и утверждение инструкции о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.6. | Разработка и принятие плана проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.7. | Ведение журнала регистрации противопожарного инструктажа | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.8. | Проведение тренировок по эвакуации учащихся и сотрудников образовательного учреждения в случае возникновения пожара | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.9. | Оформление уголков и стендов, посвященных пожарной безопасности. | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.10. | Обеспечение образовательного учреждения наглядными пособиями, учебно-методической литературой и нормативными правовыми документами по пожарной безопасности | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно 2009-2012 годы |
| 1.11. | Проведение конкурсов сочинений, поделок, рисунков на темы: «Огонь - наш друг или враг?», "Талисман от огня", "Огонь подчиняется смелым" "В жизни всегда есть место подвигу" "Чтобы не было беды…", “Шалость с огнем - причина пожара” и т.д. | Руководитель образовательного учреждения, Управление образования | Ежегодно 2009-2012 годы |
| Раздел 2. Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты образовательных учреждений городского округа. |
| № | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| 2.1. | Заключение договоров на разработку и проведение экспертизы проектно-сметной документации на установку средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах | Руководитель образовательного учреждения | 2009-2012 годы |
| 2.2. | Приобретение и установка дверей с уплотнением в притворах и механизмом самозакрывания на лестничных клетках. | Руководитель образовательного учреждения | 2009-2012 годы |
| 2.3. | Заключение договоров на монтаж средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах | Руководитель образовательного учреждения | 2009-2012 годы |
| 2.4. | Заключение договоров на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций элементов кровли чердачного помещения | Руководитель образовательного учреждения | 2011 год |
| 2.5. | Заключение договоров на проведение капитального ремонта (замена изношенного оборудования) средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах | Руководитель образовательного учреждения | 2009-2012 годы |
| 2.6. | Заключение договоров на монтаж системы противопожарного радиомониторинга | Руководитель образовательного учреждения, Финансовое управление администрации г.о. Спасск-Дальний | 2009-2012 годы |
| 2.7. | Приобретение пожарных рукавов, огнетушителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания, спасательных устройств, наглядных пособий, учебно-методической литературы | Руководитель образовательного учреждения | 2009-2012 годы |
| 2.8. | Прохождение обучения руководителями, ответственными лицами правилам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума | Руководитель образовательного учреждения | 2009-2012 годы |

#### 4. ОБОСНОВАНИЕ  РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях на основе:

-определения целей, задач, состава структуры мероприятий и запланированных результатов;

- концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным     целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности;

- повышения эффективности управления в области обеспечения пожарной безопасности;

- повышения результативности финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение Программы необходимо направить на мероприятия по выполнению требований правил противопожарной безопасности, исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а именно:

устранить нарушения требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях городского округа, выполнение которых требует значительных финансовых затрат -  монтаж средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, приобретение и установка  дверей с уплотнением в притворах и механизмом самозакрывания на лестничных клетках;

провести плановую огнезащитную обработку деревянных конструкций элементов кровли чердачных помещений, обучить  руководителей, ответственных лиц  правилам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

выполнить замену изношенных пожарных рукавов, огнетушителей, приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, спасательные устройства, наглядные пособия, учебно-методическую литературу.

В рамках исполнения Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года    № 196-КЗ «О краевой целевой программе «Пожарная безопасность на 2005-2012 годы» необходимо предусмотреть расходы по разработке и проведению экспертизы проектно-сметной документации средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, а также монтаж системы противопожарного радиомониторинга  на вновь установленных в рамках краевой целевой программы системах АПС.

По программе планируется израсходовать на устранение всех нарушений по пожарной безопасности в образовательных учреждениях и приведение их в пожаробезопасное состояние 5550 тыс.руб., в том числе в 2009 году – 200 тыс.руб., 2010 год – 1550  тыс.руб., 2011 год – 1800  тыс.руб., 2012 год – 2000 тыс.руб. (приложение № 1)

#### 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчик Программы – администрация городского округа Спасск-Дальний – и исполнители Программы организуют исполнение программных  мероприятий (раздел 3) в ходе выполнения Программы.

В ходе реализации Программы  управление  экономики, финансовое управление администрации городского округа Спасск-Дальний обеспечивают координацию деятельности исполнителей Программы, осуществляют контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями Программы.

Объемы финансовых средств, предусмотренных  на реализацию  мероприятий Программы, подлежат ежегодному  уточнению на основе анализа  полученных результатов и с учетом возможностей бюджета городского округа.

#### 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При  выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается

достичь   социально   и   экономически   приемлемого  уровня  пожарной безопасности,    создать    эффективную    скоординированную   систему противодействия      угрозам      пожарной  опасности, укрепить материально-техническую базу и обеспечить благоприятные условия для функционирования  образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний

Социальный эффект от выполнения Программы выражается в повышении безопасности труда и учебы, в усилении внимания к вопросам пожарной безопасности.

Реализация Программы повысит пожарную безопасность образовательных учреждений, снизит риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала образовательных учреждений, позволит избежать материального ущерба.

#### 7.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЕМ НАМЕЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ.

Исполнители Программы представляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в администрацию городского округа Спасск-Дальний.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов;

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

-перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и                                                            процент их незавершения;

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.